APSTIPRINĀTS

iepirkuma komisijas 2025.gada 28.novembra sēdē, 1.protokols un

Grozījumi Nr.1 2025.gada 16.decembra sēdē, 2.protokols

NOLIKUMS

(ar Grozījumiem Nr.1)

iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2025/198-SPAV

Rīga, 2025

Sarunu procedūrAs ar publikāciju

“Kontakttīkla vadu nomaiņa dzelzceļa posmā Ziemeļblāzma-Vecāķi un st. “Ziemeļblāzma””

- vispārīgĀ informācijA

  - Nolikumā ir lietoti šādi termini:

    - sarunu procedūra (turpmāk var tikt saukts arī kā “iepirkums”, “iepirkuma procedūra”) – sarunu procedūra ar publikāciju “Kontakttīkla vadu nomaiņa dzelzceļa posmā Ziemeļblāzma-Vecāķi un st. “Ziemeļblāzma””, kura tiek organizēta saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un VAS “Latvijas dzelzceļš” iekšējos tiesību aktos noteikto kārtību;

    - komisija – VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisija, kas pilnvarota organizēt šo iepirkumu;

    - nolikums – iepirkuma nolikums ar pielikumiem un jebkuri nolikuma precizējumi, skaidrojumi, izmaiņas vai grozījumi, kas var rasties iepirkuma procedūras gaitā;

    - ieinteresētais piegādātājs – piegādātājs, kas izteicis vēlmi piedalīties iepirkumā;

    - pasūtītājs – VAS “Latvijas dzelzceļš”, iepirkuma dokumentu tekstā var tikt saukts kā “LDz”;

    - pretendents – piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu iepirkumam;

    - pretendenta norādītā persona (apakšuzņēmējs) – pretendenta piesaistīta persona, kura veic darbus iepirkuma līguma izpildei un uz kuru neattiecas neviens no nolikumā noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem;

    - darbi - kontakttīkla vadu nomaiņa dzelzceļa posmā Ziemeļblāzma-Vecāķi un st. “Ziemeļblāzma” saskaņā ar nolikumā un tā pielikumos noteikto.

  - Rekvizīti:

- Pasūtītājs un maksātājs: VAS “Latvijas dzelzceļš”. Vienotais reģistrācijas Nr.:40003032065. PVN reģistrācijas Nr.: LV40003032065. Juridiskā adrese: Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija. Banka: “Luminor Bank AS Latvijas filiāle”. Konta nr. LV17RIKO0000080249645. Bankas kods: RIKOLV2X. E-pasta adrese: info@ldz.lv. Tīmekļvietne: www.ldz.lv

1.2.2. Darbu pieņēmējs ir pasūtītāja struktūra: VAS “Latvijas dzelzceļš” Tehniskās ekspluatācijas direkcijas Elektrotehniskā pārvalde (turpmāk arī EP). Faktiskā adrese: Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga, LV-1004.

  - Kontaktpersonas un informācija par objekta apskati:

- Pasūtītāja kontaktpersona organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par nolikumu: komisijas sekretāre – VAS “Latvijas dzelzceļš” Finanšu direkcijas Iepirkumu daļas iepirkumu plānošanas vadītāja Inga Zilberga, tālrunis: +371 67234932, e-pasta adrese: inga.zilberga@ldz.lv;

- Kontaktpersona objekta apskatei: jautājumu gadījumā par objekta apskati – VAS “Latvijas dzelzceļš” Infrastruktūras attīstības un būvniecības direkcijas Projektu vadības daļas vecākais projektu vadītājs Aleksejs Šaforostovs, tel.Nr.67234417, mob.Nr.22307585, e-pasts: Aleksejs.Saforostovs@ldz.lv vai VAS “Latvijas dzelzceļš” Infrastruktūras attīstības un būvniecības direkcijas Projektu vadības daļas tehniskais projektu vadītājs Arnis Saliņš, tel.Nr.67232829, e-pasts: Arnis.Salins@ldz.lv. Lai pieteiktos objekta apskatei: piedāvājuma pienācīgai sagatavošanai, ieinteresētajam piegādājam, kas vēlas veikt objekta apskati, kur darbi veicami, vismaz 3 (trīs) darba dienas pirms vēlamās dienas jānosūta pieteikums uz e-pastu A.Šaforostovam vai A.Saliņam. Pieteikumā jānorāda: iepirkuma identifikācijas Nr. un nosaukums, ieinteresētā piegādātāja nosaukums, apskates pārstāvju saraksts/dati - vārds, uzvārds (saziņai), kontakttālrunis (saziņai) un vēlamo apskates datumu un laiku. Objekta apskates laikā sniegtajai informācijai ir informatīvs raksturs, jautājumi iesniedzami iepirkuma nolikumā noteiktajā kārtībā.

  - Iepirkuma dokumentu pieejamība, informācijas sniegšana par iepirkumu, datu apstrāde un objekta apskate

    - Visai aktuālajai informācijai par sarunu procedūru, tai skaitā nolikumam ar tā pielikumiem, grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, skaidrojumiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem tiek nodrošināta tieša un brīva pieeja pasūtītāja mājas lapā: https://www.ldz.lv/lv/iepirkumi šī iepirkuma sadaļā, izņemot Tehniskā uzdevuma pielikumus, kurus Pasūtītājs izsniedz pēc rakstiska pieprasījuma.

Lai saņemtu Tehniskā uzdevuma pielikumus, ieinteresētais piegādātājs iesniedz pasūtītājam pieteikumu papildus materiāla saņemšanai ar konfidencialitātes apliecinājumu par pieprasītās un saņemtās informācijas neizpaušanu (paraugs vēstulei ar apliecinājuma tekstu pievienots nolikuma 8.pielikumā). Pieprasījumu nosūta uz nolikuma 1.3.1. punktā norādīto e-pastu.

    - Ja pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem un/vai informācijai, tai skaitā iepirkuma līguma projektam, pasūtītājs tos izsūta vai izsniedz ieinteresētajiem piegādātājiem (pretendentiem) 6 (sešu) dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.

    - Ieinteresētajam piegādātājam/pretendentam ir pienākums regulāri pārbaudīt Pasūtītāja tīmekļa vietnes mājas lapā (vietnes adrese: http://www.ldz.lv) sadaļā “Iepirkumi” publicēto informāciju attiecībā uz šo iepirkuma procedūru, pārliecināties, vai visi nolikuma dokumenti, kā arī tā skaidrojumi, grozījumi vai papildinājumi ir saņemti pilnībā, pretendents uzņemas atbildību pastāvīgi sekot informācijai par šo iepirkumu un ņemt to vērā iesniedzot piedāvājumu.

    - Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus (ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) pieprasījis papildu informāciju par iepirkumu, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas. Ja pieprasījums ir iesniegts vēlāk par norādīto termiņu, pasūtītājs izvērtē, vai atbildes sniegšanai ir nepieciešama papildus informācijas apstrāde, un, ja informācija ir ātri sagatavojama, pasūtītājs sniedz atbildi.

    - Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un ieinteresēto piegādātāju vai pretendentu notiek elektroniski, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus ar nolikuma 1.3.1.punktā norādītā e-pasta starpniecību.

    - Pasūtītājs ievieto 1.4.5.punktā minēto informāciju tīmekļvietnē, kurā ir pieejami iepirkuma dokumenti un visi papildus nepieciešamie dokumenti, kā arī elektroniskā formā nosūta atbildi piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, uz tā norādīto e-pastu.

    - Saziņa iepirkuma ietvaros ir latviešu valodā, t.sk. pieprasījumus un atbildes dokumentus noformē rakstveidā latviešu valodā. Dokumenta noformēšanā un nosūtīšanā ievēro saistošos tiesību aktos noteikto, tai skaitā elektronisko parakstu parakstīto dokumentu sūtīšanai un saņemšanai.

    - Pretendentam informāciju par iepirkuma rezultātiem pasūtītājs izsūta uz e-pastu un pēc pieprasījuma – pa pastu.

    - Iepirkuma dokumentos iekļautie fizisko personu dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz 2016. gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.daļas f) apakšpunktu. Personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas dzelzceļš”.

  - Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana

    - Piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz elektroniski līdz 2026.gada 20.janvārim, plkst.10.00.

    - Piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2025.gada 20.janvārī, plkst. 10.00;

    - Pretendents iesniedz piedāvājumu (piedāvājuma dokumentus) parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, noteiktajā termiņā nosūtot to nolikuma 1.3.1.punktā norādītajai pasūtītāja kontaktpersonai uz e-pasta adresi. E-pasta vēstulē, ar kuru tiek iesniegts piedāvājums, jābūt norādei uz iepirkuma, kurā tas tiek iesniegts, nosaukumu “Piedāvājums sarunu procedūrai ar publikāciju “Kontakttīkla vadu nomaiņa dzelzceļa posmā Ziemeļblāzma-Vecāķi un st. “Ziemeļblāzma”” un pretendenta kontaktinformācijai;

    - Piedāvājums „jānobloķē” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz nolikuma 1.5.1.punktā norādītajam termiņam. Pretendentam ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājuma atvēršanas termiņa uz nolikuma 1.3.1.punktā minēto e-pasta adresi jānosūta derīga parole „nobloķētā” dokumenta atvēršanai.

    - Piedāvājuma lapām jābūt numurētām, dokumentiem - latviešu valodā vai citā valodā, pievienojot apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.

    - Visus piedāvājuma dokumentus pretendents noformē atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu un parakstīšanu, elektronisko dokumentu apriti, tai skaitā, Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”;

    - Pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu parakstīt un ar atbilstošu atzīmi apliecināt dokumentu kopiju (-as), tulkojumu (-us), norakstu (-us), izrakstu (-us), visus piedāvājumu veidojošos dokumentus kā vienu kopumu;

    - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās) ietvertos nosacījumus.

  - Piedāvājuma dokumentu noformējums

    - Piedāvājuma dokumentus pretendents iesniedz elektroniskā formātā saskaņā ar nolikuma 1.5.punktā minēto. Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām paraksta piedāvājuma dokumentus ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Ja paraksta pilnvarota persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (skenēts dokumenta oriģināls PDF formātā).

    - Iesniegtajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem. Tiem ir jābūt bez kļūdām, iestarpinājumiem, labojumiem vai papildinājumiem.

    - Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Iesniedzot dokumentus citā valodā, pievieno apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.

    - Visus piedāvājuma dokumentus noformē atbilstoši tiesību aktiem, kas nosaka papīra un elektronisko dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu un parakstīšanu, tai skaitā Valsts valodas likums, Dokumentu juridiskā spēka likums, Elektronisko dokumentu likums, Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”, kā arī Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumi Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasības un Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumi Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasības u.c.

    - Pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu parakstīt un ar atbilstošu atzīmi apliecināt dokumentu kopiju (-as), tulkojumu (-us), norakstu (-us), izrakstu (-us), visus piedāvājumu veidojošos dokumentus kā vienu kopumu.

    - Informāciju, kas ir komercnoslēpums atbilstoši Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.pantam, vai tā uzskatāma par konfidenciālu informāciju, pretendents norāda savā piedāvājumā. Komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija nevar būt informācija, kas SPSIL ir noteikta par vispārpieejamu informāciju.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš: 100 (viens simts) dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.

  - Pasūtītājam iesniedzamo dokumentu derīguma termiņš:

    - Pretendenta izslēgšanas gadījumu neattiecināmību apliecinošās izziņas un citus līdzvērtīgus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja vien izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

    - Komisija, izmantojot publiski pieejamās datu bāzes un publiski pieejamo informāciju var pārbaudīt un pārliecināties par pretendenta faktisko situāciju uz pieprasījuma brīdi - vai uz to neattiecas obligātie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

    - Komisija ir tiesīga no pretendenta jebkurā iepirkuma procedūras posmā (tai skaitā, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai) iesniegt kompetentu institūciju izsniegtus aktuālus dokumentus, kuri apliecina, ka uz pretendentu neattiecas obligātie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, īpaši gadījumos, ja minēto aktuālo informāciju nav iespējams pārbaudīt publiski pieejamās datu bāzēs.

    - Ārvalsts pretendentam, lai izpildītu iepirkuma nolikumā minētās prasības attiecībā uz dokumentu iesniegšanu, ir tiesības iesniegt ekvivalentus dokumentus nolikuma 3.2.1., 3.2.2. un 3.2.6.punktā norādītajiem, kas izdoti saskaņā ar tā reģistrācijas valsts attiecīgajiem likumiem vai praksi, kas vistuvāk atbilst Latvijas Republikas attiecīgajiem dokumentiem un kas apliecina, ka uz to neattiecas neviens no nolikuma 3.2.punktā minētajiem obligātajiem pretendentu izslēgšanas noteikumiem.

  - Piedāvājuma cena:

    - Finanšu piedāvājumā visas piedāvātās cenas aprēķina un norāda eiro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Cenu un summu norāda un aprēķina ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

    - Piedāvājuma cenā (finanšu piedāvājumā) jāietver visas ar konkrētā iepirkuma priekšmeta izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā: projektēšanas darbu izdevumi, darbu organizēšanas izmaksas, materiālu iekārtu transportēšanas un iegādes izdevumi, to uzstādīšanas, montāžas un pieslēgšanas izdevumi, demontāžas darbu izdevumi, mehānismu ekspluatācijas izdevumi, būvgružu savākšanas un izvešanas izdevumi, izpilddokumentācijas izstrādes izdevumi, objekta nodošanas ekspluatācijā izdevumi, personāla un administratīvās izmaksas, muitas, dabas resursu, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN) saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi u.tml.

    - Piedāvājuma cenā (finanšu piedāvājumā) neiekļautās izmaksas līguma izpildes laikā netiks kompensētas.

    - Piedāvātajai cenai (attiecīgi, līgumā fiksētajai cenai) jābūt spēkā visu līguma darbības laiku: arī valūtas kursa, cenu inflācijas un citu izmaksas ietekmējošu faktoru izmaiņu gadījumos, un tā nevar būt objekts nekādiem vēlākiem pārrēķiniem, izņemot gadījumus, kad tas ir paredzēts nolikumā un/vai līgumā.

  - Piedāvājuma nodrošinājums:

    - piedāvājuma nodrošinājuma summa ir 3 000.00 EUR (trīs tūkstoši euro, 0 centi) apmērā;

    - piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz kredītiestādes izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības, kura nav šo nodrošinājumu iesniedzošais pretendents, izsniegtas apdrošināšanas polises veidā, vai kā iemaksu pasūtītāja bankas kontā (konta Nr. norādīts nolikuma 1.2.punktā), maksājuma mērķī norādot: “Kontakttīkla vadu nomaiņa dzelzceļa posmā Ziemeļblāzma-Vecāķi un st. “Ziemeļblāzma”” (iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2025/198-SPAV), saskaņā ar nolikuma prasībām. Kopā ar piedāvājuma dokumentiem jāiesniedz maksājuma uzdevums, kas pierāda, ka piedāvājuma nodrošinājuma summa ir iemaksāta pasūtītāja bankas kontā. Valūta, kādā pretendents veic piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksu, ir EUR; Ja piedāvājuma nodrošinājums tiek iesniegts apdrošināšanas polises veidā, pretendentam jāpievieno maksājuma uzdevums, kas apliecina, ka veikts prēmijas maksājums un finansiālais nodrošinājums ir spēkā.

    - piedāvājuma nodrošinājumam jāgarantē, ka pasūtītājs ietur piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

    - pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

    - pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā;

    - piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz (iemaksā pasūtītāja bankas kontā) ar derīguma termiņu, kas nav īsāks par piedāvājuma derīguma termiņu (skat. nolikuma 1.7.punktu) un tas ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

      - nolikuma 1.7.punktā minētā piedāvājuma derīguma termiņā, kas noteikts, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas, vai jebkurā piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumā, kuru pasūtītājam rakstveidā paziņojis pretendents;

      - līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

    - pasūtītājs pretendentam, kuram nav piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz (izmaksā) atpakaļ 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā nolikuma 1.10.6.punktā noteiktā spēkā esamības termiņa beigām.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms: kontakttīkla vadu nomaiņa dzelzceļa posmā Ziemeļblāzma-Vecāķi un st. “Ziemeļblāzma” saskaņā ar nolikumā un tā pielikumos noteikto.

  - Iepirkuma galvenā priekšmeta CPV kods: 45231400-9 (Elektrolīniju būvdarbi).

  - Daļas: Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Piedāvājumu pretendents var tikai par visu iepirkuma priekšmetu kopā pilnā apjomā.

  - Varianti: piedāvājuma varianti nav atļauti.

  - Iepirkuma līgums: iepirkuma rezultātā starp pasūtītāju un uzvarējušo pretendentu tiek noslēgts līgums atbilstoši nolikuma 9.pielikumā pievienotajam līguma projektam.

  - Iepirkuma līguma izpildes būtiskākie nosacījumi (papildus skat. nolikuma 1. un 9.pielikumu):

    - vieta: dzelzceļa posms Ziemeļblāzma-Vecāķi un dzelzceļa stacija “Ziemeļblāzma”;

    - termiņš (darbu veikšanai): pilnā apjomā izpildīto Darbu nodošanas termiņš (Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas datums) 5 (piecu) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas;

    - samaksas nosacījumi: ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas.

    - plānotais darbu kopējais apjoms: saskaņā ar Tehniskajā uzdevumā noteikto (skat. nolikuma 1.pielikumā).

    - minimālā garantija: darbiem, materiāliem un iekārtām 24 (divdesmit četri) mēneši.

  - Tehniskais raksturojums: piegādātājam jāveic darbi un/vai darbu veikšanai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegāde saskaņā ar nolikumu, tai skaitā Tehnisko uzdevumu (nolikuma 1.pielikums), atbilstoši kvalitātes, standartu un tiesību aktu prasībām.

    - Pasūtītāja plānotā kopējā finanšu budžeta summa (līgumcena) iepirkuma līguma izpildei: prognozētās izmaksas: līdz 300 000.00 EUR bez PVN.

Kopējai plānotai līgumcenai ir informatīvs raksturs, tā noteikta, lai saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma prasībām, lai izvēlētos atbilstošu iepirkuma procedūru.

  - Pasūtītājs finansiālu vai citu apsvērumu dēļ ir tiesīgs palielināt vai samazināt iepirkuma priekšmeta apjomu un, attiecīgi, līgumcenu (EUR bez PVN).

- Pretendentu atlases prasības un piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti

Pretendentam jāatbilst šādiem pretendentu atlases (kvalifikācijas) nosacījumiem un ar piedāvājumu jāiesniedz šāda informācija un dokumenti:

| Nr. p.k. | Pretendentu atlases prasības | Iesniedzamā informācija, dokumenti: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Latvijā reģistrētiem pretendentiem | Ārvalstīs reģistrētiem pretendentiem |
| 3.1. | Pretendenta informācija un apliecinājumi piedāvājumam un dalībai iepirkumā |  |  |
| 3.1.1. | Pretendents iesniedz pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā atbilstoši nolikumā paredzētajai formai, kas cita starpā ietver arī piekrišanas apliecinājumu iepirkuma noteikumiem. | Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapas forma nolikuma 2.pielikumā). |  |
| 3.1.2. | Pretendents noformē (aprēķina) un iesniedz Finanšu piedāvājumu par iepirkuma priekšmetu pilnā apmērā, iekļaujot piedāvājuma cenā visas ar iepirkuma priekšmetā noteiktā izpildi saistītās izmaksas. | Finanšu piedāvājums (nolikuma 3.pielikumā forma “Finanšu – Tehniskais piedāvājums”). Darījuma kopējās izmaksas tiek norādītas arī pieteikuma veidlapā (nolikuma 2.pielikumā). |  |
| 3.1.3. | Piedāvājuma dokumentus jāparaksta personai ar paraksta (pārstāvības) tiesībām. Šis nosacījums attiecas arī uz dokumentiem, ko paraksta apakšuzņēmējs vai persona, uz kuras iespējām pretendents balstās. | Ja piedāvājuma dokumentus paraksta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā norādītā pārstāvības persona, apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. Pasūtītājs/ komisija pārstāvības atbilstību prasībai pārbauda publiskajā datubāzē. Ja piedāvājuma dokumentus paraksta persona, kuras pārstāvības tiesību apjoms nav publiski pieejams un pārbaudāms, jāiesniedz atbilstošu pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (vienošanos vai pilnvaru). | Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz reģistrācijas valsts kompetentas institūcijas izdotu pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu, ja valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru (pieļaujama izdruka no attiecīgā reģistra). Ja tāda nav (reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz šādai informācijai publisku reģistru vai šādu ziņu sniegšanu), iesniedz apliecinājumu par atbilstošu pārstāvību. Ja piedāvājuma dokumentus paraksta persona, kura nav minēta ārvalsts kompetentas institūcijas izdotajā dokumentā, jāiesniedz arī piešķirto pārstāvības tiesību apliecinošu dokumentu (pilnvaru). |
| 3.2. | Izslēgšanas gadījumi (pretendentu (kā arī tā norādīto piesaistīto personu, apakšuzņēmēju) izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā, ja uz to attiecināms jebkurš no 3.2.punktā minētajiem izslēgšanas gadījumiem) |  |  |
| 3.2.1. | Ir konstatēts, ka pretendentam ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 EUR (viens simts piecdesmit eiro). Vērtēšanas gaitā tiek pārbaudīts 1) piedāvājumu iesniegšanas dienā; 2) dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Šā punkta nosacījums attiecināms arī uz nolikuma 3.5.punktā minētajām personām. | Pretendentam prasības izpildes apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par Latvijā reģistrētu pretendentu (ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas) valsts publiskajās datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju. | Ārvalstī reģistrētam pretendentam (ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas) jāiesniedz reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valsts kompetentu institūciju izdota izziņa, kas apliecina prasībā noteiktā izslēgšanas gadījuma neattiecināmību. |
| 3.2.2. | Ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts. Šā punkta nosacījums attiecināms arī uz nolikuma 3.5.punktā minētajām personām. | Pretendentam prasības izpildes apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. Informāciju pasūtītājs/komisija pārbauda par Latvijā reģistrētu pretendentu (ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas) valsts publiskajās datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju. | Ārvalstī reģistrētam pretendentam (ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas) jāiesniedz pretendenta vai personas reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valsts kompetentas institūcijas izdotu izziņu, kas apliecina prasībā noteiktā izslēgšanas gadījuma neattiecināmību. |
| 3.2.3. | Pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona ir konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā. | Informācija - apliecinājums (pieteikuma veidlapā, nolikuma 2.pielikums). |  |
| 3.2.4. | Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju. Šā punkta nosacījums attiecināms arī uz nolikuma 3.5.punktā minētajām personām. | Pretendentam prasības izpildi apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par pretendentu (ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas) valsts publiskajās datu bāzēs, izmantojot publiski pieejamo informāciju un pasūtītājam/komisijai pieejamo informāciju. |  |
| 3.2.5. | Pretendentam ir neizpildītas saistības pret pasūtītāju, kas izriet no pasūtītāja un pretendenta iepriekš noslēgta līguma un saistību izpildes termiņš nav pagarināts. Šā punkta nosacījums attiecināms arī uz nolikuma 3.5.punktā minētajām personām. | Pretendentam prasības izpildi apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par pretendentu (ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas), izmantojot pasūtītājam/komisijai pieejamo informāciju. |  |
| 3.2.6. | Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā, ja uz to attiecināma atbilstība starptautiskām vai nacionālām sankcijām, kas var kavēt plānotā iepirkuma līguma izpildi, saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteikto. Atbilstības pārbaudi noteiktajai prasībai pasūtītājs/komisija veic pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un tikai attiecībā uz pretendentu, kam nolikumā noteiktajā kārtībā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. Šā punkta nosacījums attiecināms arī uz nolikuma 3.5.punktā minētajām personām, kuras ietekmē līguma izpildi un maksājumus. | Pretendentam prasības izpildi apliecinošu dokumentu ar sākotnējo piedāvājumu nav jāiesniedz. Pasūtītājs/komisija attiecībā uz pretendentu (ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas), kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda, vai nav noteiktas sankcijas, kuras varētu ietekmēt līguma izpildi, pieejamās datubāzēs un informāciju sistēmās. | Ārvalstī reģistrētam pretendentam (ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas) jāiesniedz tā reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valsts kompetentās institūcijas izdotu izziņu, kurā norādītas sankciju, kuras varētu ietekmēt līguma izpildi, pārbaudei nepieciešamās ziņas: - par uzņēmumu: nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrētās saimnieciskās darbības adrese; - dati par uzņēmuma valdes locekli un padomes locekli (attiecināms arī uz līdzvērtīgu pēc funkcijām un atbildības vadītāju, atbilstoši reģistrācijas valsts praksei piemērotam amata nosaukumam – direktors u.tml.), t.sk. personas vārds, uzvārds, personas (identifikācijas) kods; - dati par patieso labuma guvēju (fiziskā persona Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma izpratnē), t.sk. personas vārds, uzvārds, personas (identifikācijas) kods; vai ziņas par to, ka patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams; - dati par pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli vai personālsabiedrības biedru). Ja šāda izziņa netiek izsniegta, minēto dokumentu var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, - ar paša pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī. |
| 3.3. | Prasības pretendenta profesionālajai darbībai, tehniskajām, finansiālajām un profesionālajām spējām |  |  |
| 3.3.1. | Pretendentam jābūt reģistrētai saimnieciskajai darbībai Latvijas Republikā tiesību aktos noteiktajā kārtībā Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Šā punkta prasība attiecināma arī uz nolikuma 3.5.punktā minētajām personām, ja atbilstoši veicamajam pakalpojumam/ darbiem reģistrācija nepieciešama. | Pretendentam prasības izpildi apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. Pasūtītājs/ komisija par atbilstību nolikuma atlases prasībai pārbauda par pretendentu (ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra publiskajā datubāzē. | Ārvalstī reģistrētam pretendentam (ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas) jāiesniedz tā reģistrācijas valsts kompetentās institūcijas izdota dokumenta kopija vai cits apliecinājums par atbilstošu komercdarbības reģistrāciju, ja ārvalsts kompetentā iestāde šādu dokumentu neizsniedz. Pretendents pieteikumā (nolikuma 2.pielikumā forma) pie nosaukuma/reģ.nr. norāda tā reģistrācijas valsti un kompetento iestādi attiecīgajā valstī, kura nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu. |
| 3.3.2. | Pretendentam (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi un visā līguma darbības laikā tā noslēgšanas gadījumā) ir jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvkomersantu reģistrā un sertificētam šādā darbības sfērā: - Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība (no 1 līdz 35 kV); vai - Dzelzceļa kontakttīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība. Šā punkta prasība attiecināma arī uz nolikuma 3.5.punktā minētajām personām, ja atbilstoši veicamajam pakalpojumu/ darbu saturam reģistrācija un sertificēšana nepieciešama. | Informācija - apliecinājums (pieteikuma veidlapā, nolikuma 2.pielikums). Par pretendenta (ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas) atbilstību prasībai un apliecinājumā norādītajai informācijai pasūtītājs/ komisija pārbauda Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā (saite: www.bis.gov.lv). Pretendentam prasības izpildi apliecinošu dokumentu jāiesniedz pēc pasūtītāja/komisijas pieprasījuma. |  |
| 3.3.3. | Pretendentam jābūt spēkā esošai Valsts dzelzceļa Tehniskās inspekcijas izsniegtai drošības apliecībai šādā komercdarbības jomā: - dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecība; vai - dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma remonts. | Informāciju par pretendentu pasūtītājs pārbauda Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcijas reģistrā (http://www.vdzti.gov.lv/) |  |
| 3.3.4. | Pretendentam pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (no 01.01.2020. līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) (vai atbilstoši saimnieciskās darbības periodam, ja pretendenta faktiskais darbības periods ir īsāks nekā prasībā noteikts) ir pieredze vismaz 1 (viena) iepirkuma priekšmetam līdzvērtīga pēc satura līguma sekmīgā izpildē dzelzceļa infrastruktūras objektos, kura ietvaros ir veikti šādi darbi: - Kontakttīkla izbūve vai remonts; Darbiem jābūt izpildītiem norādītajā līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē, pilnībā pabeigtiem un objektam nodotam ekspluatācijā. | Informācija par atlases prasībai atbilstošu pretendenta pieredzi (forma ietverta nolikuma 5.pielikumā). Prasības izpildei ar sākotnējo piedāvājumu papildus dokumenti nav jāiesniedz, bet piedāvājumu vērtēšanas gaitā pēc pasūtītāja/komisijas pirmā pieprasījuma pretendentam nekavējoties jāiesniedz: Atsauksmi, kas apliecina pretendenta pieredzi prasībai atbilstošu darbu veikšanā no norādītā klienta (ja attiecināms, atsauksmē norāda informāciju par izpildītajiem darbiem – darbu specifika, īss apraksts). |  |
| 3.3.5. | Darbu veikšanai pretendentam jānodrošina kvalificēts personāls, ņemot vērā veicamo darba specifiku un apjomu, tai skaitā: |  |  |
|  | Pretendentam darbu izpildei jānodrošina normatīvo aktu prasībām atbilstoši sertificēts un pieredzējis būvspeciālists: Būvdarbu vadītājs ar spēkā esošu būvspeciālista sertifikātu un kurš ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā šādās jomās/sfērās: - Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība (no 1 līdz 35 kV); vai - Dzelzceļa kontakttīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība. Būvdarbu vadītājam jābūt sekmīgai pieredzei pēdējo 3 (trīs) gadu laikā kā darbu vadītajam - Kontakttīkla izbūvē vai remontā. Būvdarbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un objektam nodotam ekspluatācijā līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē. | Informācija par prasībai atbilstošu būvdarbu vadītāju (norāda pieteikuma veidlapā, nolikuma 4.pielikums), un pasūtītājs/komisija par pretendenta norādīto būvdarbu vadītāju pārbauda Būvspeciālistu reģistrā (https://www.bis.gov.lv/). Prasības izpildei ar piedāvājumu papildus dokumenti nav jāiesniedz, bet piedāvājumu vērtēšanas gaitā pēc komisijas pārstāvju pirmā pieprasījuma pretendentam pienākums nekavējoties iesniegt arī: a) atsauksmi profesionālās pieredzes pierādīšanai; b) apliecinājumu par norādītā speciālista piedalīšanos līguma izpildē tā noslēgšanas gadījumā. |  |
| 3.4. | Pretendenta tehniskais piedāvājums, tā atbilstība iepirkuma dokumentācijas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām |  |  |
| 3.4.1. | Pretendenta tehniskais piedāvājums atbilst Tehniskā uzdevuma prasībām (nolikuma 1.pielikums), Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām, kvalitātes un standartu vai ekvivalentu prasībām. | Tehniskais piedāvājums (saskaņā ar Finanšu-Tehniskā piedāvājuma formu nolikuma 3.pielikumā) ar detalizētu informāciju, kas pierāda piedāvājuma atbilstību prasībā noteiktajam, t.sk. šāda informācija: Finanšu-tehniskais piedāvājums saskaņā ar prasībā noteikto ar ietvertām visām izmaksām un norādītiem aprēķiniem, (noformēta atbilstoši nolikuma 3.pielikumā pievienotajai formai un norāda kopējās darījuma izmaksas EUR bez PVN pieteikuma veidlapā (nolikuma 2.pielikuma 2.punkts); Pretendents prasības izpildei drīkst iesniegt arī papildus dokumentāciju, norādīt tīmekļvietnes adresi, kur bez maksas pieejami dati, kuri skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami apstiprina norādīto būtiskāko materiālu un ierīču atbilstību Tehniskā uzdevuma prasībām un Tehniskajā piedāvājumā norādītajam (Pretendentam jāpārliecinās, ka saite ir aktīva un dokumentācija ir brīvi pieejama). Attiecībā uz prasības izpildi, tiek ņemts vērā arī nolikuma 2.pielikumā pievienotajā formā “Pieteikums dalībai iepirkumā” ietvertais apliecinājums. |  |
| 3.4.2. | Pretendenta piedāvātajiem (iepirkuma līguma izpildē - piegādājamiem) materiāliem un ierīcēm ir jābūt sertificētām un jāatbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām, šie materiāli un ierīces nav iekļautas un uz tām nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas un ierobežojumi atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos un Latvijas Republikas nacionālajos tiesību aktos norādītajam, t.sk.: uz materiāliem un ierīcēm, to izgatavošanai izmantotajām izejvielām (izejmateriāliem) nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, kas reglamentē ierobežojumus un aizliegumus preču pārvietošanai, pārstrādei. | Prasības izpilde tiek pārbaudīta, ievērojot Tehniskajā piedāvājumā (nolikuma 3.pielikuma forma “Finanšu – Tehniskais piedāvājums”) norādīto (darbu izpildē būtiskāko materiālu un ierīču izcelsme, ražotājs, ražošanas valsts) un izmantojot publiski pieejamo informāciju (sankciju sarakstos, sankciju pārbaudes sistēmās). Prasības izpildei ar sākotnējo piedāvājumu papildus dokumenti nav jāiesniedz, bet piedāvājumu vērtēšanas gaitā pēc komisijas pārstāvju pirmā pieprasījuma pretendentam pienākums nekavējoties iesniegt arī: (ja ražošana (preces pārstrāde/ražošana) ir trešā valstī) pierādījumu par preces pārstrādei/ražošanai trešā valstī izmantoto dzelzs un tērauda izejmateriālu izcelsmes valsti, lai apliecinātu, ka prece un preces ražošanā izmantotie izejmateriāli nav iekļauti un uz tiem nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos un Latvijas Republikas nacionālajos tiesību aktos norādītajam, t.sk. netiek izmantoti Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes dzelzs un tērauda izstrādājumi, ievērojot Padomes 2014.gada 31.jūlija regulas (ES) Nr.833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabalizē situāciju Ukrainā 3.g panta d) apakšpunktā noteikto (tīmekļvietnes adrese: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02014R0833-20231001) un Padomes 2006.gada 18.maija regulas (EK) Nr.765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem, ņemot vērā situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu 1.q pantā noteikto (tīmekļvietnes adrese: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0765-20230805). Attiecībā uz prasības izpildi, tiek ņemts vērā nolikuma 2.pielikumā pievienotajā formā “Pieteikums dalībai iepirkumā” ietvertais apliecinājums par sankciju neattiecināmību. |  |
| 3.5. | Citi nosacījumi |  |  |
|  | Pretendents ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un tas nepieciešamas konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Ziņas un informācija attiecībā uz apakšuzņēmēju norādāma piedāvājumā, ja tā veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000.00 EUR (desmit tūkstoši eiro) bez PVN. Uz pretendenta piesaistītajiem sadarbības partneriem attiecināmi un tiks pārbaudīti izslēgšanas gadījumi saskaņā ar nolikuma 3.2.punktā noteikto. Pārējos nolikuma 3.sadaļas punktos noteiktās prasības izpildāmas, ņemot vērā piesaistītās personas pienākumus līguma izpildē noslēgšanas gadījumā. | Ja attiecināms, informācija un dokumenti, kuri uzskatāmi pierāda un apliecina sadarbību, atbilstošu atbildības sadalījumu tai skaitā: - informācija par piesaistīto personu (norādītā persona/apakšuzņēmējs), par darbu, pakalpojuma daļas veikšanu vai resursu, kompetenču nodošanu, to apjomu (veidlapa nolikuma 6.pielikumā); - pretendenta norādītās personas/ apakšuzņēmēja rakstisks apliecinājums un/vai vienošanās kopija ar pretendentu par atbilstošu norādītajai informācijai veidlapā sadarbību līguma izpildē (līguma izpildei nepieciešamais, darbi, pakalpojumi, nododamie resursi), ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju (apliecinājumam var izmantot veidlapu nolikuma 7.pielikumā); - ja pretendents balstās uz norādītās personas saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, saistību dokuments (vienošanās u.tml.), kas apstiprina solidāru atbildību par iepirkuma līguma izpildi; - pretendenta norādītās personas rakstisks apliecinājums (vai var tikt ietverts iepriekš minētajā vienošanās) par atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām, atbilstoši tās pienākumiem un saistībām līguma izpildē, izslēgšanas noteikumu neattiecināmību (var izmantot formu nolikuma 7.pielikumā). |  |

- piedāvājumu vērtēšana

  - Piedāvājumu izvēles kritērijs:

    - Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu eiro (bez PVN) par visu iepirkuma priekšmetu kopā pilnā apjomā.

    - Izšķirošais izvēles kritērijs – ja iepirkuma komisija, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka divu vai vairāku pretendentu piedāvātā zemākā cena EUR bez PVN ir vienāda, tad iepirkuma komisija izvēlas tā pretendenta piedāvājumu, kam nolikuma prasībām atbilstoša pieredze par iepirkuma priekšmetam līdzīgu darbu veikšanu (nolikuma 3.3.4.punkts) ir tuvākā periodā pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

  - Iepirkuma komisijai ir tiesības pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai pretendentam, kam būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saskaņā ar nolikuma 4.1.punktā noteikto piedāvājumu izvēles kritēriju.

  - Piedāvājumu vērtēšanas kārtība:

    - Komisija piedāvājumu vērtēšanu un pretendentu atlasi veic slēgtā (-ās) sēdē (-ēs) bez pretendentu un to pārstāvju klātbūtnes šādā kārtībā:

      - piedāvājuma un tajā ietverto dokumentu noformējuma un satura atbilstības pārbaude, pārliecinoties, vai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un vai tie noformēti atbilstoši nolikuma prasībām. Ja piedāvājumā ir pieļauta noformējuma prasību neatbilstība, komisija vērtē to būtiskumu un lemj par piedāvājuma noraidīšanas pamatotību;

      - pretendenta atbilstības kvalifikācijas prasībām pārbaude, vērtēšanas gaitā pārbaudot arī, vai uz pretendentu nav attiecināmi nolikuma 3.2.punktā minētie izslēgšanas gadījumi. Vienlaikus komisija pārbauda, vai pretendents, vai tā darbinieks nav konsultējis vai citādi bijis iesaistīts iepirkuma dokumentu sagatavošanā. Ja pretendents, vai tā darbinieki ir konsultējuši vai citādi bijuši iesaistīti iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošanā un ja šis apstāklis izpildītājam dod priekšrocības iepirkumā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā pretendenta piedāvājums tiek noraidīts;

      - piedāvājuma atbilstības pārbaude un izvērtēšana tehniskajām prasībām (nolikuma 1.pielikums);

      - piedāvājumu vērtēšanā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tā konstatētās kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus. Šis punkts tiek piemērots, uzsākot piedāvājumu vērtēšanu, gadījumā, ja pārbaude un izvērtēšana notiek saskaņā ar nolikuma 4.2.punktu;

      - komisija lemj par pretendenta piedāvājuma noraidīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā, vai skaidrojuma pieprasīšanu, ja piedāvājumu izvērtēšanas gaitā tiek konstatēts, ka piedāvājumā ir neskaidra, nepilnīga vai pretrunīga informācija;

      - ja attiecināms, vērtēšanas gaitā tiek pārbaudītas arī pretendenta piesaistītās personas saskaņā ar nolikuma prasībām un ņemot vērā attiecīgās personas pienākumus un saistības.

    - Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija precizē, papildina vai izskaidro piedāvājuma dokumentus, kā arī piedāvājumu vērtēšanas gaitā pieprasīt, lai tiek izskaidrota piedāvājumā iekļautā informācija. Termiņu nepieciešamās informācijas, dokumenta vai materiāla iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kāds nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai, vai materiāla iegūšanai un iesniegšanai.

    - Ja pasūtītājs saskaņā ar nolikuma 4.3.2.punktu ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto pretendenta iesniegto informāciju, bet pretendents to nav izdarījis atbilstoši komisijas noteiktajām prasībām, piedāvājums tiek vērtēts pēc pasūtītāja/komisijas rīcībā esošās informācijas.

    - Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tiek veikta pārbaude attiecībā uz pretendentu, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu. Komisija, ievērojot tiesību aktus, kuri reglamentē sektorālo sankciju risku pārraudzību, pārbauda arī sankciju risku attiecināmību par piedāvājumā norādītajiem būtiskākajiem materiāliem un ierīcēm darbu izpildei.

- lēmuma pieņemšana

  - Pēc piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas, līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai (uzvarētāja noteikšanai) komisija katrai iepirkuma priekšmeta daļai izvēlas pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst nolikuma prasībām, un kura piedāvājums atzīts par atbilstošu nolikuma 4.1.punktā noteiktajam izvēles kritērijam.

  - Ja iepirkumā nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, komisija var pieņemt lēmumu pārtraukt un/vai izbeigt iepirkumu.

  - Komisija ir tiesīga jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Ja iepirkumā iesniegts viens piedāvājums, komisija lemj, vai tas atbilst nolikumam, vai tas ir izdevīgs un vai attiecīgo pretendentu var atzīt par uzvarētāju iepirkumā.

  - Pasūtītāja iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemtais lēmums par iepirkuma rezultātu un līguma slēgšanu ir pamats līguma noslēgšanai ar iepirkuma uzvarētāju.

- Iepirkuma REZULTĀTU PAZIŅOŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANA, pamatnosacījumi līguma nodrošinājumaM

  - Iepirkums beidzas pēc visu pretendentu nolikumā noteiktā kārtībā iesniegto piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas, iepirkuma uzvarētāja noteikšanas vai pēc iepirkuma izbeigšanas, vai pārtraukšanas.

  - Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē visus pretendentus par iepirkuma rezultātiem. Gadījumā, ja iepirkums tika izbeigts vai pārtraukts, komisija vienlaikus informē visus pretendentus par iemesliem, kuru dēļ iepirkums tika izbeigts vai pārtraukts.

  - Ja iepirkuma rezultātā pretendentam piešķirtas līguma slēgšanas tiesības un izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja paziņojuma saņemšanas, iepirkuma komisija (Pasūtītājs) šādā gadījumā pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo nolikuma prasībām atbilstošo pretendentu, kas iesniedzis nolikuma 4.1.punktā noteiktajam izvēles kritērijam un nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo atbilstošo pretendentu, kas iesniedzis nolikuma 4.1.punktā noteiktajam izvēles kritērijam un nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, bet tas atsakās līgumu slēgt, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas izraudzītais pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās brīža iesniedz (iemaksā) līguma nodrošinājumu līguma projektā noteiktajā apmērā un valūtā bankas izsniegtas garantijas veidā vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā, vai kā pretendenta naudas summas iemaksu pasūtītāja bankas kontā (konta Nr. tiks norādīts līgumā), maksājuma mērķī norādot: „Saistību izpildes nodrošinājums Līguma datums un pasūtītāja piešķirtais numurs”. Bankas garantijas un apdrošināšanas sabiedrības izsniegtā dokumenta tekstā obligāti jābūt norādei: „Šai garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām (The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758).

  - Līguma nodrošinājuma valūta ir eiro. Iesniegtais (iemaksātais) līguma nodrošinājums nodrošina ar garantiju izraudzītā pretendenta saistības pret pasūtītāju, kādas tam var rasties, neizpildot iepirkuma līguma noteikumus. Līguma nodrošinājums ir spēkā līdz līguma saistību pilnīgai izpildei vai vismaz 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas pēc Darbu (būvdarbu) pabeigšanas. Līguma nodrošinājuma noteikumus sīkāk skat. nolikuma 9.pielikumā.

Pielikumā:

1.pielikums 	Tehniskais uzdevums;

2.pielikums	Pieteikums dalībai iepirkumā /forma/;

3.pielikums	Finanšu - tehniskais piedāvājums /forma/;

4.pielikums	Informācija par pretendenta speciālistiem /forma/;

5.pielikums	Informācija par pretendenta pieredzi /forma/;

6.pielikums	Informācija par pretendenta piesaistīto personu /forma/;

7.pielikums	Pretendenta piesaistītās personas apliecinājums /forma/;

8.pielikums	Pieprasījums papildus materiāla saņemšanai /forma/;

9.pielikums	Līguma projekts.

I.Zilberga, 67234932

Inga.zilberga@ldz.lv

1.pielikums

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Kontakttīkla vadu nomaiņa dzelzceļa posmā Ziemeļblāzma-Vecāķi un st. “Ziemeļblāzma””

nolikumam

Tehniskais uzdevums

“Kontakttīkla vadu nomaiņa dzelzceļa posmā Ziemeļblāzma-Vecāķi

un st. “Ziemeļblāzma””

Lūdzu skatīt atsevišķos pielikumos esošos failus.

2.pielikums

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Kontakttīkla vadu nomaiņa dzelzceļa posmā Ziemeļblāzma-Vecāķi un st. “Ziemeļblāzma””

nolikumam

/forma/

202_.gada “___.”_________ Nr.____________________

PIETEIKUMS DALĪBAI iepirkumā

Pretendents (nosaukums): __________________,

reģ.nr. Komercreģistrā ________________________,

adrese: _________________________,

Būvkomersanta apliecības Nr. ___________;

tā __________________________________________________________________ personā,

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats)

ar šī pieteikuma iesniegšanu apstiprinām iepirkumam piedāvājumu, ar to saistītos apliecinājumus un garantijas saskaņā ar turpmāk aprakstīto.

- Apliecinām savu dalību VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk tekstā – pasūtītājs) izsludinātajā sarunu procedūrā ar publikāciju “Kontakttīkla vadu nomaiņa dzelzceļa posmā Ziemeļblāzma-Vecāķi un st. “Ziemeļblāzma”” (LDZ 2025/198-SPAV) (turpmāk – iepirkums).

- Apliecinām iepirkuma dokumentu (tai skaitā Tehniskā uzdevuma, līguma projekta) prasībām atbilstošu kontakttīkla vadu nomaiņas dzelzceļa posmā Ziemeļblāzma-Vecāķi un st. “Ziemeļblāzma” (turpmāk tekstā – darbi) veikšanu un saskaņā ar šim pieteikumam pievienoto Finanšu - Tehnisko piedāvājumu par šādu summu:  ______________ EUR (________ euro, ___ centi) bez PVN.

- Apliecinām, ka iepirkuma dokumentācija ir skaidra un saprotama, iebildumu un pretenziju nav un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemamies pildīt visus iepirkuma nolikuma noteikumus, kā arī slēgt līgumu atbilstoši iepirkuma nolikumam pievienotajam līguma projektam.

- Apliecinām, ka neatbilstam nevienam no iepirkuma nolikumā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem.

- Apliecinām, ka esam informēti, ka piedāvājums var tikt noraidīts vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pasūtītājs var atteikties slēgt līgumu, ja piedāvājuma derīguma termiņa laikā (jebkurā no uzskaitītajiem gadījumiem):

  - pretendents tiek izslēgts no LR Būvkomersantu reģistra;

  - izpildās kāds no iepirkuma nolikuma minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem.

Garantējam, ka šis apliecinājums tiks nodrošināts (nepārtraukti būs spēkā attiecīgā reģistrācija atbilstoši nozares normatīvajiem aktiem) arī iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā un visā līguma izpildes laikā (tai skaitā, arī apakšuzņēmējam, ja tāds piesaistīts atbilstoši veicamo darbu apjomam).

- Atzīstam sava piedāvājuma derīguma termiņu ne mazāk kā 100 (viens simts) dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.

- Piedāvājam garantijas termiņu veiktajiem darbiem, darbu izpildē nodrošinātajiem un izmantotajiem materiāliem un iekārtām (ierīcēm) [nosacījums: norādot termiņu, ņem vērā noteikto minimālo 24 mēnešu]: ___ mēneši no dienas, kad abpusēji parakstīts darbu (preču) pieņemšanas dokuments.

- Piedāvājam samaksas termiņu 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas, skaitot no dienas, kad parakstīts darbu pieņemšanas dokuments un iesniegts rēķins, ievērojot līguma projekta nosacījumus. Avanss ______ (ir/nav) nepieciešams (vajadzīgo atzīmēt) (Papildus nosacījumus skatīt nolikuma 9.pielikumā).

- Apliecinām, ka piedāvājuma cenā (finanšu piedāvājumā) ir iekļautas pilnīgi visas ar iepirkuma priekšmeta izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā: projektēšanas darbu izdevumi, darbu organizēšanas izmaksas, materiālu iekārtu transportēšanas un iegādes izdevumi, to uzstādīšanas, montāžas un pieslēgšanas izdevumi, demontāžas darbu izdevumi, mehānismu ekspluatācijas izdevumi, būvgružu savākšanas un izvešanas izdevumi, izpilddokumentācijas izstrādes izdevumi, objekta nodošanas ekspluatācijā izdevumi (ja attiecināms), personāla un administratīvās izmaksas, muitas, dabas resursu, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN) saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi u.tml. Finanšu piedāvājumā norādītā cena ir fiksēta un nemainīga visā iepirkuma līguma darbības laikā.

- Garantējam, ka iepirkuma priekšmetā noteiktie darbi tiks veikti termiņā, kā noteikts iepirkuma dokumentācijā, kvalitatīvi un saskaņā ar labāko praksi un atbilstoši standartu un normatīvo aktu prasībām.

- Apliecinām, ka iepirkuma priekšmetā noteikto darbu izpildē tiks izmantoti materiāli un iekārtas (ierīces), kas ir sertificētas un atbilst standartiem, Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām, kā arī darbu izpildē (pēc pienācīgas pārbaudes), pretendents, darbu veikšanai piesaistītās personas (sadarbības partneris, apakšuzņēmējs u.tml.) nav iekļautas un uz tām nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos un Latvijas Republikas nacionālajos tiesību aktos norādītajam, t.sk.: uz materiāliem un ierīcēm, to izgatavošanai izmantotajām izejvielām (izejmateriāliem) nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, kas reglamentē ierobežojumus un aizliegumus preču pārvietošanai, pārstrādei. Ja iepirkuma ietvaros vai iespējamā iepirkuma līguma izpildes laikā šādas sankcijas tiks piemērotas vai kļūs attiecināmas, pretendents nekavējoties rakstveidā par to paziņos pasūtītājam.

- Garantējam, ka darbu izpildei tiks piesaistīti tikai kvalificēti/sertificēti speciālisti atbilstoši iepirkumā noteiktajām prasībām un šai pieteikuma vēstulei pievienotajiem datiem “Informācija par pretendenta speciālistiem”.

- Garantējam, ka tiks segti visi zaudējumi, kas var rasties pasūtītājam pretendenta/darbu izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā, nepienācīgā kvalitātē veicot iepirkuma priekšmetā minētos darbus līguma izpildes gaitā tā noslēgšanas gadījumā.

- Apliecinām, ka iepirkuma līgumā noteiktie līguma nodrošinājuma nosacījumi ir saprotami un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas pasūtītājam tiks iesniegts vai iemaksāts iepirkuma dokumentu (nolikuma un iepirkuma līguma) prasībām atbilstošs līguma nodrošinājums.

- Apliecinām, ka līguma noslēgšanas gadījumā tiks noformētas un iesniegtas pasūtītājam iepirkuma līguma projekta prasībām atbilstošas apdrošināšanas polises (arī apakšuzņēmējiem, ja attiecināms atbilstoši veicamajiem darbiem/pakalpojumiem) atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

- Apliecinām, ka pretendents [pretendenta nosaukums:]_______, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā, kā arī nav mēģinājusi prettiesiski ietekmēt pasūtītāja vai iepirkuma komisijas, vai iepirkuma komisijas locekļa lēmumu attiecībā uz iepirkuma procedūru vai iegūt tādu konfidenciālu informāciju, kas tam sniegtu nepamatotas priekšrocības iepirkuma procedūrā.

- Apliecinām, ka esam iepazinušies ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna mājas lapā www.ldz.lv publicētajiem “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilstam tiem un apņemamies arī turpmāk strikti tos ievērot un nodrošināt, ka tos ievēro arī mūsu darbinieki.

- Garantējam, ka visas sniegtās ziņas šajā pieteikuma veidlapā un pievienotajos dokumentos, kas ir šī pieteikuma neatņemama sastāvdaļa, ir patiesas, ar piedāvājumu iesniegtās dokumentu kopijas atbilst dokumentu oriģināliem.

- Pretendenta rekvizīti, kontaktinformācija:

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese (korespondences saņemšanai) |  |
| Kontaktpersonas vārds, uzvārds |  |
| Tālruņa numurs |  |
| Mobilā tālruņa numurs |  |
| Elektroniskā pasta adrese |  |

_________________________________________

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts

_______________________________________________

Paraksta atšifrējums (pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats)

3.pielikums

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Kontakttīkla vadu nomaiņa dzelzceļa posmā Ziemeļblāzma-Vecāķi un st. “Ziemeļblāzma””

nolikumam

Finanšu – tehniskais piedāvājums* (forma)

(pretendents atzīmē tikai tās daļas, kurās iesniedz piedāvājumu)

Piedāvājam veikt Kontakttīkla vadu nomaiņa dzelzceļa posmā Ziemeļblāzma-Vecāķi un st. “Ziemeļblāzma” (tekstā - Darbi) noteiktajā kvalitātē un termiņā pilnā apjomā saskaņā ar iepirkuma dokumentiem un šo finanšu – tehnisko piedāvājumu.

Apliecinām, ka visas izmaksas, kas saistītas ar paredzamā līguma izpildi, ir iekļautas šī finanšu piedāvājuma aprēķinā atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām:

| Nr. p.k. | Nosaukums |  |  | Summa, EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| “Kontakttīkla vadu nomaiņa dzelzceļa posmā Ziemeļblāzma-Vecāķi” |  |  |  |  |
| 1. | Projektēšana |  |  |  |
| 1.1. | Skiču projekta izgatavošana |  |  |  |
| Kopā 1.sadaļā par projektēšanu: |  |  |  |  |
| 2. | Darbi* |  |  |  |
| 2.1. | Montāžas darbi |  |  |  |
| 2.1.1. | ….. |  |  |  |
| 2.1.2. | ….. |  |  |  |
| … | ….. |  |  |  |
| 2.2. | Demontāžas darbi |  |  |  |
| 2.2.1. | …… |  |  |  |
| 2.2.2. | …… |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |
| 2.3. | Materiāli** | ražotājs** | ražošanas valsts** |  |
| 2.3.1. | ….. |  |  |  |
| 2.3.2. | ….. |  |  |  |
| … | ….. |  |  |  |
| 2.4. | Izpilddokumentācija |  |  |  |
| 2.4.1. | ….. |  |  |  |
| 2.4.2. | ….. |  |  |  |
| … | ….. |  |  |  |
| 2.5. | Citas ar darbu realizāciju saistītas izmaksas |  |  |  |
| 2.5.1. | ….. |  |  |  |
| 2.5.2. | ….. |  |  |  |
| ….. | ….. |  |  |  |
| Kopā 2.sadaļā par darbiem: |  |  |  |  |
| Kopā, EUR (bez PVN): |  |  |  |  |

| Nr. p.k. | Nosaukums |  |  | Summa, EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| “Kontakttīkla vadu nomaiņa st. “Ziemeļblāzma”” |  |  |  |  |
| 1. | Projektēšana |  |  |  |
| 1.1. | Skiču projekta izgatavošana |  |  |  |
| Kopā 1.sadaļā par projektēšanu: |  |  |  |  |
| 2. | Darbi* |  |  |  |
| 2.1. | Montāžas darbi |  |  |  |
| 2.1.1. | ….. |  |  |  |
| 2.1.2. | ….. |  |  |  |
| … | ….. |  |  |  |
| 2.2. | Demontāžas darbi |  |  |  |
| 2.2.1. | …… |  |  |  |
| 2.2.2. | …… |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |
| 2.3. | Materiāli** | ražotājs** | ražošanas valsts** |  |
| 2.3.1. | ….. |  |  |  |
| 2.3.2. | ….. |  |  |  |
| … | ….. |  |  |  |
| 2.4. | Izpilddokumentācija |  |  |  |
| 2.4.1. | ….. |  |  |  |
| 2.4.2. | ….. |  |  |  |
| … | ….. |  |  |  |
| 2.5. | Citas ar darbu realizāciju saistītas izmaksas |  |  |  |
| 2.5.1. | ….. |  |  |  |
| 2.5.2. | ….. |  |  |  |
| ….. | ….. |  |  |  |
| Kopā 2.sadaļā par darbiem: |  |  |  |  |
| Kopā, EUR (bez PVN): |  |  |  |  |
| Kopā kontakttīkla vadu nomaiņa dzelzceļa posmā Ziemeļblāzma-Vecāķi un st. “Ziemeļblāzma”, EUR (bez PVN) |  |  |  |  |

*Izdevumus par signālistu piesaisti dzelzceļa satiksmes regulēšanai  darbu izpildes laikā neiekļaut cenu piedāvājumā, nepieciešamības gadījumos viņu klātbūtni uz objektiem, kā arī ar to saistītus izdevumus, nodrošinās Pasūtītājs.

** 2.sadaļā būtiskākajiem materiāliem noradīt informāciju par izcelsmi - ražotājs, ražošanas valsts.

Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts: __________________________________

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats ________________________

4.pielikums

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Kontakttīkla vadu nomaiņa dzelzceļa posmā Ziemeļblāzma-Vecāķi un st. “Ziemeļblāzma””

nolikumam

Informācija par pretendenta speciālistiem

/forma/

Garantējam, ka iepirkuma priekšmeta noteikto darbu veikšanai un izpildei tiks piesaistīti tikai kvalificēti/sertificēti speciālisti, tai skaitā:

| Pretendenta speciālisti |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Speciālists | Speciālista vārds, uzvārds; kontaktinformācija | Kvalifikācijas dokuments (sertifikāts/ licence/ apliecība, nr., izdevējs un termiņš) | Norādīto informāciju par speciālista kvalifikāciju apstiprina piedāvājumam pievienots dokuments (kopija) vai norāda tīmekļvietni (linku), kur attiecīgā informācija pārbaudāma | Profesionālā pieredze (objekts, darbu veikšanas periods (noteikti norādot datumu, kad objekts nodots ekspluatācijā) un darbu un elektroiekārtu īss raksturojums, speciālista amats norādītajos darbos un pēc pretendenta ieskatiem dati, kuri apliecina līdzvērtību, lai pasūtītājs/komisija varētu novērtēt pretendenta speciālista profesionālās kvalifikācijas atbilstību) | Sadarbības tiesiskais pamats (darba līgums, uzņēmuma sadarbības līgums ar attiecīgo speciālistu u.c.) |
| Būvdarbu vadītājs | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) |
| (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) |

Apliecinām, ka norādītie speciālisti pēc līguma noslēgšanas nepieciešamības gadījumā tiks mainīts, tikai iepriekš rakstiski saskaņojot ar pasūtītāju, un, iestājoties minētajiem apstākļiem, esam informēti, ka speciālista kvalifikācijai jāatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajai.

Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

_________________________________________

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts

_______________________________________________

Paraksta atšifrējums (pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats)

5.pielikums

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Kontakttīkla vadu nomaiņa dzelzceļa posmā Ziemeļblāzma-Vecāķi un st. “Ziemeļblāzma””

nolikumam

Informācija par pretendenta pieredzi

/forma/

Informējam par iepirkuma priekšmetam līdzīga satura objekta izpildi

| #### Darbu veikšanas periods, datums, kad objekts nodots ekspluatācijā #### (dd.mm.gggg) | Objekta nosaukums, veikto darbu un elektroiekārtu raksturojums (un cita informācija, kura apliecina līdzvērtību) | Darbu izpildes raksturojums (komentārs par reklamācijām, ja tādas bijušas, un risinājumi) | #### Klients #### (darbu pieņēmējs, elektroiekārtu lietotājs)* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | #### Nosaukums reģ.nr., valsts | #### Kontaktinformācija (kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona numurs)* |

*norāda informāciju par klientu (nosaukums, reģ.nr.), tā kontaktpersonu un tās kontaktinformāciju (tālruņa nr., e-pasta adrese), lai nepieciešamības gadījumā var sazināties, norādītās informācijas apstiprināšanai

Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts: ______________________________________

Paraksta atšifrējums (pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: __________

6.pielikums

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Kontakttīkla vadu nomaiņa dzelzceļa posmā Ziemeļblāzma-Vecāķi un st. “Ziemeļblāzma””

nolikumam

#### /forma/

Informācija par pretendentA piesaistītajām personām

(ja tiek piesaistīts atbilstoši nolikuma prasībām)

Informējam par apakšuzņēmēju (kam nododamo darbu apjoms ir vismaz 10 000 EUR (desmit tūkstoši eiro, 00 centi)) un/vai norādīto personu (uz kuras saimnieciskajām vai finansiālajām, tehniskajām vai profesionālajām spējām atsaucas un balstās), ja tāda tiek piesaistīta:

| Informācija par pretendenta piesaistīto personu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Statuss piedāvājumā/ līguma izpildē* | Personas nosaukums reģistrācijas numurs/ personas kods | Kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs, kontaktpersona) | Izpildāmais darbs, pakalpojums un/vai nododamie resursi kvalifikācijas prasību izpildei (īss raksturojums) | Pakalpojuma/ darbu apjoms no piedāvātās kopējās līgumcenas EUR (bez PVN) |
| 1. | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
| 2. | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
| … | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |

*jānorāda statuss: persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, vai apakšuzņēmējs, kam tiek nodoti darbi vai pakalpojumi līguma izpildē

Norādīto informāciju un atbilstošu sadarbību apliecina saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām pievienots attiecīgās personas – sadarbības partnera rakstveida apliecinājums vai personas un pretendenta vienošanās.

Apliecinu, ka esam informēti, ka norādīto piesaistīto personu pēc līguma noslēgšanas drīkst mainīt, tikai iepriekš rakstiski saskaņojot ar pasūtītāju, ievērojot nosacījumu, ka to kvalifikācija ir ekvivalenta nolikuma prasībās norādītajai.

_________________

datums

_________________________________________

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts

_______________________________________________

Paraksta atšifrējums (pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats)

7.pielikums

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Kontakttīkla vadu nomaiņa dzelzceļa posmā Ziemeļblāzma-Vecāķi un st. “Ziemeļblāzma””

nolikumam

(ja attiecināms, jāiesniedz vienošanās , kas ietver atbilstošas garantijas, vai apliecinājums, saskaņā ar nolikumā noteikto)

/forma/

PRETENDENTA (izvēlēties un norādīt atbilstošo:) NORĀDĪTĀS PERSONAS/APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

(ja tāda tiek piesaistīta)

[Vietas nosaukums], [gads].gada [datums].[mēnesis]

Ar šo [Pretendenta piesaistītas personas nosaukums vai vārds un uzvārds (ja persona, uz kuras spējām balstās ir fiziskā persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (persona, uz kuras spējām balstās, ir fiziskā persona) )un adrese] apliecina, ka:

1. piekrīt piedalīties “Latvijas dzelzceļš” organizētajā sarunu procedūrā ar publikāciju “Kontakttīkla vadu nomaiņa dzelzceļa posmā Ziemeļblāzma-Vecāķi un st. “Ziemeļblāzma””

kā [Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese] (turpmāk – Pretendents)

[atzīmē/izvēlās atbilstošo:], norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un/vai

apakšuzņēmējs, un

2. gadījumā, ja ar Pretendentu ir noslēgts iepirkuma Līgums, apņemas

[atzīmē/izvēlās atbilstošo:]

veikt šādus darbus:

[īss darbu apraksts atbilstoši Pretendenta nododamo darbu sarakstā norādītajam]

un/vai veikt šādus pakalpojumus:

[kodolīgs pakalpojuma apraksts]

un/vai nodot Pretendentam šādus resursus: [īss pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts], un

3. tiek apliecināts, ka nav attiecināms neviens no iepirkuma nolikumā minētajiem izslēgšanas gadījumiem

_________________

datums

_________________________________________

Fiziskās personas vai uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts

_______________________________________________

Paraksta atšifrējums (fiziskās personas vai uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats)

8.pielikums

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Kontakttīkla vadu nomaiņa dzelzceļa posmā Ziemeļblāzma-Vecāķi un st. “Ziemeļblāzma””

nolikumam

VAS “Latvijas dzelzceļš”

Iepirkumu birojam

e-pasts: inga.zilberga@ldz.lv

_________________________

(uzņēmuma nosaukums, reģ.Nr.)

____________________________

(kontaktinformācija; adrese, e-pasts)

____________________________

(kontaktpersonas mob.nr/tālrunis)

[Vietas nosaukums], [gads].gada [datums].[mēnesis]

Pieprasījums papildus materiāla saņemšanai

Sakarā ar ________ (uzņēmuma nosaukums, reģ.Nr.) interesi piedalīties sarunu procedūrā ar publikāciju

“Kontakttīkla vadu nomaiņa dzelzceļa posmā Ziemeļblāzma-Vecāķi un st. “Ziemeļblāzma”” piedāvājuma pienācīgai sagatavošanai lūdzam izsniegt iepirkuma Tehnisko uzdevumu ar pielikumiem.

Ar šo apliecinām, ka esam informēti par to, ka iepriekš minētā pieprasītā informācija satur VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk – LDz) komercnoslēpumu atbilstoši LDz Noteikumiem par komercnoslēpumu, ievērojot Komercnoslēpuma aizsardzības likumā un Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 3.apakšpunktā noteikto, un iekļautā/pievienotā satura izmantošana pretēji norādītajam mērķim, patvaļīga izpaušana, izplatīšana vai izmainīšana ir aizliegta un var tikt uzskatīta kā prettiesiska rīcība.

Esam brīdināti un apzināmies, ka par LDz komercnoslēpuma izpaušanu, nozaudēšanu vai izmantošanu pretēji norādītajam mērķim, LDz ir tiesības tiesību aktos noteiktā kārtībā prasīt zaudējumu atlīdzību, kas radušies LDz komercnoslēpuma prettiesiskas izpaušanas vai izmantošanas rezultātā.

| Lūdzam nosūtīt informāciju/dokumentus uz e-pastu: |  |
| --- | --- |
|  | (e-pasta adrese) |
| Uzņēmuma pārstāvja amats, vārds un uzvārds: |  |
|  | (paraksts)* |

9.pielikums

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Kontakttīkla vadu nomaiņa dzelzceļa posmā Ziemeļblāzma-Vecāķi un st. “Ziemeļblāzma””

nolikumam

LĪGUMA PROJEKTS

BŪVDARBU LĪGUMS Nr.____________

[ja līgums noslēgts rakstveidā, tiek norādīts datums]

Rīgā 	                                                                                                             _________________

[Vai]

[Ja līgums noslēgts e-doc formātā]

| Rīgā | Līguma datums ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums |
| --- | --- |

VAS “Latvijas dzelzceļš”, reģistrācijas Nr. 40003032065, turpmāk - PASŪTĪTĀJS, tās _________________________ personā, kurš rīkojas uz _____________________ parastās komercpilnvaras Nr. __________________________ pamata, no vienas puses, un

[Izvēlētā pretendenta nosaukums], reģistrācijas Nr. _____________, turpmāk – UZŅĒMĒJS, tās valdes locekļa _____________________ personā, kurš (-a) rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk – Puse/Puses, noslēdz šo līgumu (turpmāk - Līgums) par turpmāko:

- Līguma priekšmets

  - PASŪTĪTĀJS uzdod un UZŅĒMĒJS par samaksu ar saviem materiāliem, iekārtām, darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku apņemas veikt _______________________________________________ (kopā un katrs atsevišķi turpmāk – Objekts/Objekti), kas ietver projektēšanas darbus (turpmāk – Projektēšana) un montāžas darbus, (turpmāk – Montāža), turpmāk viss kopā – Darbs/Darbi, atbilstoši PASŪTĪTĀJA organizētās  ___________________ ”_________________________” (turpmāk – sarunu procedūra) nolikuma nosacījumiem (apstiprināts ar _______ iepirkuma komisijas 1.sēdes protokolu) un rezultātiem (apstiprināti ar ___________________), UZŅĒMĒJA piedāvājumam (2025.gada __.________ pieteikuma dalībai iepirkumā Nr.___) (turpmāk – piedāvājums), Tehniskajam prasībām (Līguma 1.pielikums), turpmāk -  Tehniskās prasības un Finanšu aprēķinam (Līguma 2.pielikums), turpmāk – Finanšu aprēķins.

- Darbu izpildes termiņš

  - Pilnā apjomā izpildīto Darbu nodošanas termiņš visos Objektos (Objekta nodošanas un pieņemšanas aktu (Līguma 5.17.punkts) abpusējas parakstīšanas datums) - 5 (piecu) mēnešu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas brīža.

- UZŅĒMĒJA tiesības un pienākumi

  - UZŅĒMĒJS ir tiesīgs veikt Darbus vairākās maiņās, darba dienās un brīvdienās. Par plānotiem Darbiem ārpus darba laika, brīvdienās un svētku dienās UZŅĒMĒJS rakstiski informē PASŪTĪTĀJA pilnvaroto pārstāvi, kas noradīts Līguma 4.7.punktā, turpmāk – PASŪTĪTĀJA pilnvarotais pārstāvis, ne vēlāk kā līdz iepriekšējās darba dienas plkst. 14.00. (UZŅĒMĒJS ir tiesīgs veikt Montāžu darba dienās no plkst.8:00 līdz 17:00)

  - UZŅĒMĒJS Montāžu ir tiesīgs uzsākt tikai pēc skiču projekta un darbu veikšanas projekta (Tehniskās prasībās 3.3.punkts) saskaņošanas.

  - UZŅĒMĒJAM ne vēlāk kā pirms Montāžas uzsākšanas jānoslēdz uz visu Līguma darbības laiku, t.sk. garantijas periodu, atbildīgā darbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums. Apdrošināšanas polisi (pievienojot arī maksājuma uzdevumu par polises apmaksu) jāiesniedz PASŪTĪTĀJA pilnvarotajam pārstāvim.

  - UZŅĒMĒJAM ir šādi pienākumi:

    - 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas brīža kopā ar PASŪTĪTĀJA pilnvaroto pārstāvi apsekot Objektu un sastādīt Ministru kabineta noteikumos Nr.530 “Dzelzceļa būvnoteikumi” paredzēto apsekošanas aktu.

    - 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas brīža UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJA pilnvarotajam pārstāvim  detalizētu plānoto Darbu izpildes grafiku, kurā iekļauti visi veicamie darbi;

    - ievērot drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības un dzelzceļa satiksmes drošību reglamentējošo normatīvo aktu prasības un citus spēkā esošos noteikumus un prasības, kas attiecas uz Līgumā paredzēto Darbu izpildi;

    - veikt Līgumā paredzētos darbus ar personālu, apmācītu, saskaņā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” 05.10.2022. rīkojumu Nr.DT-1.13/2017-2022 apstiprinātajiem “Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs un ekspluatējot elektrificēta dzelzceļa kontakttīklu” noteikumiem Nr.EPE-0122 (links - https://www.ldz.lv/lv/normat%C4%ABvie-dokumenti), un Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumiem Nr.1041 „Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” un kā arī nodrošināt, lai personāls zinātu drošības zīmju nozīmi (Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumi Nr. 400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”) un drošus darba paņēmienus ar instrumentiem, mehānismiem un darba aprīkojumiem.

    - informēt savus darbiniekus par Darbu izpildes zonā esošajiem riskiem;

    - nekavējoties ziņot PASŪTĪTĀJAM par notikušu nelaimes gadījumu ar UZŅĒMĒJA darbinieku;

    - pēc PASŪTĪTĀJA prasības novērst darba aizsardzības un drošības tehnikas noteikumu prasību pārkāpumus, kurus pieļāvuši UZŅĒMĒJA darbinieki;

    - izpildīt vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, kas attiecas uz Līgumā paredzēto Darbu izpildi;

    - Darbu veikšanas procesā demontētos konstrukcijas un materiālus UZŅĒMĒJS bez papildus atlīdzības pieprasīšanas nogādā PASŪTĪTĀJAM, sastādot attiecīgo aktu vai utilizācijas punktā, atkarībā no tā, kā to pieprasījis PASŪTĪTĀJS;

    - izvest uz izgāztuvi gružus un atkritumus ar savu transportu un darbaspēku, izņemot metāllūžņus, kuri radušies darbu procesā;

    - ievērot caurlaižu režīmu PASŪTĪTĀJA teritorijā, t.sk.:

      - 5 (piecas) darba dienas pirms Montāžas uzsākšanas iesniegt PASŪTĪTĀJAM oficiālu iesniegumu, kurā ir norādīts Montāžas izpildē iesaistīto UZŅĒMĒJA darbinieku saraksts;

      - pielaišanai pie darbiem elektroietaisēs iesniegt PASŪTĪTĀJAM UZŅĒMĒJA apstiprinātu darbinieku sarakstu, kuri var būt par darbu vadītājiem, darbu darītājiem un brigādes locekļiem, norādot viņu elektrodrošības grupu.

    - nodrošināt, ka pirms Montāžas sākuma un visā to izpildes gaitā UZŅĒMĒJAM ir spēkā esoša Valsts Dzelzceļa tehniskās inspekcijas izsniegta Drošības apliecība;

    - kvalitatīvi un Līgumā noteiktajā termiņā veikt Līgumā paredzētos Darbus;

    - nodrošināt Darbu izpildi ar atbilstošiem Eiropas Savienībā sertificētiem materiāliem, iekārtām, transportu un mehānismiem;

    - Sakopt savu darba vietu pēc Darbu pabeigšanas un arī katras Darbu veikšanas dienas noslēgumā.

    - salikt un izjaukt sastatnes ar savu darbaspēku (ja tādas būs nepieciešamas);

    - uzņemties atbildību par Montāžas izpildes nodrošināšanu un materiālu, iekārtu saglabāšanu, kā arī risku par darbu materiālu un iekārtu bojāšanu un iznīcināšanu līdz Objekta nodošanas un pieņemšanas akta (Līguma 5.9. punkts) parakstīšanas brīdim;

    - kopā ar saskaņoto skiču projektu UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM lokālās tāmes, turpmāk – Lokālās tāmes, kas aprēķināti katram Objektam atsevišķi un sastādītas pamatojoties uz saskaņoto skiču projektu, detalizējot UZŅĒMĒJA Finanšu aprēķinu;

    - bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas skiču projektā  5 (piecu) darba dienu laikā, saskaņojot izmaiņas ar PASŪTĪTĀJU, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību skiču projektā;

  - Nepieciešamības gadījumā, UZŅĒMĒJS ar PASŪTĪTĀJA pilnvaroto pārstāvi saskaņo laiku par veikšanu demontāžas darbiem, kas saistīti ar paaugstinātu skaņas līmeni un putekļu daudzumu, kā arī Darbu izpildē, kur attiecināms, izvieto brīdinājuma zīmes un norādes par veicamajiem darbiem Objektā.

  - No UZŅĒMĒJA puses tiek nozīmēts pilnvarotais pārstāvis, turpmāk – UZŅĒMĒJA pilnvarotais pārstāvis, kas ir tiesīgs risināt visus jautājumus par Līgumā noteikto saistību izpildi, norādīts Līguma 16.2.punktā.

- PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi

  - PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs apturēt Līguma Darbu izpildi, ja UZŅĒMĒJS pārkāpj Līguma 3.4.3. un 3.4.4.punktā minētās prasības, kā rezultātā var rasties personāla veselībai un dzīvībai bīstami apstākļi vai materiālie zaudējumi PASŪTĪTĀJAM, sastādot aktu un rakstiski paziņojot UZŅĒMĒJAM.

  - PASŪTĪTĀJA pilnvarotajam pārstāvim ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu un, pēc nepieciešamības, pieprasīt no UZŅĒMĒJA kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju.

  - PASŪTĪTĀJAM ir šādi pienākumi:

    - izsniegt UZŅĒMĒJAM Līguma izpildei nepieciešamo tehnisko dokumentāciju 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas;

    - informēt UZŅĒMĒJU par darba riskiem Darbu izpildes zonā;

    - parakstīt Lokālās tāmes, ja tās atbilst Līguma prasībām;

    - nepieciešamības gadījumos nodrošināt ar signālistu dzelzceļa satiksmes regulēšanai Montāžas izpildes laikā. Izdevumus par signālista piesaisti segs PASŪTĪTĀJS;

    - pieņemt izpildītos Darbus ar Objekta nodošanas un pieņemšanas aktu (Līguma 5.9. punkts), ja tie atbilst Līguma prasībām;

    - savlaicīgi veikt visus nepieciešamos maksājumus;

    - kontrolēt normatīvajos aktos noteikto vilcienu kustības drošības prasību ievērošanu;

    - kontrolēt drošības apliecības esamību UZŅĒMĒJAM.

  - PASŪTĪTĀJS nenodrošina UZŅĒMĒJU:

    - ar sakariem (telefonu, mobilo telefonu, faksu, rāciju, internetu u.c.);

    - ar biroja tehniku un piederumiem (kopētājiem, datoriem, papīru u.c.);

  - Pēc UZŅĒMĒJA rakstiska pieprasījuma, PASŪTĪTĀJS izskata iespēju atļaut izmantot Darbu veikšanai nepieciešamās komunikācijas (elektrotīklus, ūdensvadu, u.c.)

  - Pēc UZŅĒMĒJA rakstiska pieprasījuma, PASŪTĪTĀJS izskata iespēju nodrošināt sadzīves telpu UZŅĒMĒJA darbiniekiem, kā arī vietu instrumentu un materiālu glabāšanai.

  - No PASŪTĪTĀJA puses tiek nozīmēts pilnvarotais pārstāvis, turpmāk – PASŪTĪTĀJA pilnvarotais pārstāvis, kas ir tiesīgs risināt visus jautājumus par Līgumā noteikto saistību izpildi, norādīts Līguma 16.1.punktā.

- Izpildīto Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

  - Pēc visu Montāžu pabeigšanas Objektā un izpilddokumentācijas sagatavošanas UZŅĒMĒJS rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM par Montāžu pabeigšanu attiecīgajā Objektā un paziņojumam UZŅĒMĒJS pievieno UZŅĒMĒJA parakstīto darbu izpildes aktu (forma Nr. 2), kurā tiek dokumentēti visi faktiski izpildītie Darbi šajā Objektā, atbilstoši Lokālajos tāmēs norādītajiem darbiem, turpmāk – Darbu izpildes akts un izpilddokumentāciju (pilnā apjomā saskaņā ar Tehniskās prasībās noteikto).

  - PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā pēc UZŅĒMĒJA parakstītā Darbu izpildes akta saņemšanas paraksta iesniegto aktu vai rakstiski iesniedz UZŅĒMĒJAM pretenziju, norādot ar Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ PASŪTĪTĀJS nevar parakstīt saņemto aktu.

  - Motivēta atteikuma gadījumā Puses vienojas par nepilnību novēršanu un sastāda defektu aktu, turpmāk – Defektu akts, norādot novēršanas nepilnības un to novēršanas termiņus. Novēršanas termiņš nedrīkst pārsniegt 1 (vienu) mēnesi. Uz nepilnību novēršanas termiņa laiku tiek atliktas UZŅĒMĒJA noteiktās sankcijas par Darbu izpildes beigu termiņa nokavēšanu.

  - Defektu aktā norādītās nepilnības novērš UZŅĒMĒJS uz sava rēķina.

  - Pēc nepilnību novēršanas notiek atkārtota Darbu nodošana un pieņemšana.

  - Ja, atkārtoti pieņemot Darbus, PASŪTĪTĀJS vēlreiz konstatē nepilnības, tiek sastādīts atbilstošs Defektu akts par atkārtoti konstatētām nepilnībām. Šādā gadījumā UZŅĒMĒJAM tiek piemērots Līguma 8.1.punktā noteiktais līgumsods par nokavējumu.  Atbilstoši faktiskajai situācijai UZŅĒMĒJAM līgumsods ir jāsamaksā vai līgumsoda summa tiek atskaitīta no maksājuma.

  - Darbu izpildes akta parakstīšana neatņem PASŪTĪTĀJAM tiesības Līguma spēkā esības laikā, kā arī garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto Darbu defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un UZŅĒMĒJAM ir pienākums novērst garantijas laikā pieteiktos Darbu defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem.

  - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieaicināt neatkarīgus ekspertus Darbu izpildes kvalitātes novērtēšanai. Ja ekspertīzes slēdziens apstiprina Darbu (tai skaitā, materiālu) neatbilstību, UZŅĒMĒJAM ir pienākums atmaksāt PASŪTĪTĀJAM izdevumus, kas saistīti ar ekspertīzes veikšanu.

  - Pēc Darbu izpildes akta abpusējas parakstīšanas UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai UZŅĒMĒJA parakstīto Objekta nodošanas un pieņemšanas aktu, turpmāk - Objekta nodošanas un pieņemšanas akts, kas ir noformēts atbilstoši Līguma 3.pielikumam (katram Objektam atsevišķo).

  - PASŪTĪTĀJS UZŅĒMĒJA iesniegto Objekta nodošanas un pieņemšanas aktu paraksta 5 (piecu) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas.

  - Objekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējā parakstīšana apliecina Līgumā noteikto Darbu izpildi un visu Darbu pieņemšanu no PASŪTĪTĀJA puses attiecīgajā Objektā.

  - Līgumā paredzētos aktus (Defektu akts, Darbu izpildes akts, Objekta nodošanas un pieņemšanas akts) un Lokālās tāmes paraksta:

    - no PASŪTĪTĀJA puses: _________________________________;

, vai persona, kas viņu aizvieto ar rīkojumu;

    - no UZŅĒMĒJA puses: _________________________________, vai persona, kas viņu aizvieto.

  - Darbu izpildes un Objekta nodošanas un pieņemšanas akta/u, ka arī Lokālo tāmju (turpmāk šajā punktā – Dokuments/Dokumenti) noformēšana:

    - UZŅĒMĒJS noformē un iesniedz PASŪTĪTĀJAM Dokumentu parakstīto ar drošu elektronisko parakstu (ar laika zīmogu), nosūtot uz PASŪTĪTĀJA e-pastu: ________________;

    - PASŪTĪTĀJS saņemto Dokumentu apņemas parakstīt ar drošu elektronisko parakstu (ar laika zīmogu) un abpusējo parakstīto Dokumentu atsūtīt uz UZŅĒMĒJA e-pastu: ________________;

    - Dokuments, kurš nosūtīts Līguma 5.13.1. vai 5.13.2.punktu gadījumos, tiek uzskatīts par saņemtu vienas darbdienas laikā pēc nosūtīšanas;

    - Gadījumos, kad UZŅĒMĒJAM nav iespējams elektroniski parakstīt vai nosūtīt Dokumentu, UZŅĒMĒJS ir tiesīgs izrakstīt un iesniegt papīra formātā parakstīta Dokumenta 2 (divus) eksemplārus, nosūtot uz pasta adresi: Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga, LV-1547, adresētu Tehniskās ekspluatācijas direkcijas Elektrotehniskajai pārvaldei, vai iesniedzot personiski PASŪTĪTĀJA pilnvarotajam pārstāvim;

    - Ja Dokuments iesniegts papīra formātā un parakstīts rakstveidā, PASŪTĪTĀJS paraksta visus eksemplārus un parakstītu viena Dokumenta eksemplāru nodod UZŅĒMĒJAM nosūtot uz pasta adresi: _________________ vai iesniedzot personiski norādītajam UZŅĒMĒJA pilnvarotajam pārstāvim.

- Līguma summa un samaksas kārtība

  - Līguma summa par 1.1.punktā paredzēto Darbu izpildi tiek noteikta _______________ EUR (__________________________________ euro un ___ centi) neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), turpmāk – Līguma summa. PVN aprēķina atbilstoši darījuma brīdī spēkā esošo tiesību aktu prasībām.

  - Līguma summā tiek iekļauti pilnīgi visi UZŅĒMĒJA izdevumi, kas saistīti ar kvalitatīvu Darbu izpildi, t.sk., projektēšanas darbu izdevumi izdevumi, darbu organizēšanas izmaksas, materiālu iekārtu transportēšanas un iegādes izdevumi, to uzstādīšanas, montāžas un pieslēgšanas izdevumi, demontāžas darbu izdevumi, mehānismu ekspluatācijas izdevumi, pārbaudes un ieregulēšanas darbu izdevumi, būvgružu savākšanas un izvešanas izdevumi, utilizācijas uzdevumi, izpilddokumentācijas izstrādes izdevumi, personāla un administratīvās izmaksas, muitas, dabas resursu, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN) saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi u.tml.

[tiek piemērots atbilstošais ievērojot izvēlētā pretendenta piedāvājumā norādīto:]

  - Darbu apmaksai, kā arī materiālu un iekārtu iegādei nav paredzēta priekšapmaksa (avanss).

[vai]

Darbu apmaksai, kā arī materiālu un iekārtu iegādei ir paredzēta priekšapmaksa (turpmāk - avanss):

    - avansa maksājums sastāda 20% (divdesmit procenti) no kopējās Līguma summas, t.i. _________________ EUR  (________________ euro un ____ centi) bez PVN;

    - PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt UZŅĒMĒJAM avansu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no avansa rēķina saņemšanas dienas, pamatojoties uz UZŅĒMĒJA izrakstītu Līguma noteikumiem atbilstošo rēķinu un tikai pēc UZŅĒMĒJA iesniegta avansa maksājuma nodrošinājuma (garantijas), kas noformēta atbilstoši Līguma 4.pielikuma noteikumiem, saņemšanas, kas iesniegta PASŪTĪTĀJAM ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no Līguma parakstīšanas brīža;

    - UZŅĒMĒJS atmaksā avansu proporcionāli, uz 20% (divdesmit procentiem) samazinot maksājumus/u par izpildīto Darbu, 6.4.punktā minētājos rēķinos.

  - Darbu apmaksas kārtība un secība: pēc Objekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža UZŅĒMĒJS 10 (desmit) darba dienu laikā iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par Darbu izpildes aktā ietverto visu faktiski izpildīto darbu attiecīgajā Objektā. UZŅĒMĒJAM ir tiesības apvienot atsevišķus rēķinus vienā kopīgā rēķinā, tad kopīgo rēķinu jāiesniedz 10 (desmit) darba dienu laikā no kārtējā vai pēdējā Objekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

  - UZŅĒMĒJS rēķinā norāda PASŪTĪTĀJA juridisko adresi un PASŪTĪTĀJA struktūras (maksātāja) rekvizītus, kā arī PASŪTĪTĀJA piešķirto Līguma numuru un datumu.

[ja rēķins tiek noformēts papīra formā]

  - Rēķins tiek sagatavots un iesniegts PASŪTĪTĀJAM papīra formā.

[ja rēķins tiek noformēts elektroniski]

  - Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta, un ir abām Pusēm saistošs. UZŅĒMĒJS saskaņā ar Līgumu sagatavoto rēķinu nosūta no UZŅĒMĒJA elektroniskās pasta adreses: __________________ uz PASŪTĪTĀJA elektronisko pasta adresi: rekini@ldz.lv. Jebkura no Pusēm nekavējoties informē otru, ja mainās šajā punktā norādītās elektroniskā pasta adreses.

  - Rēķins samaksai jāiesniedz kopā ar abpusēji parakstītajiem Līguma noteikumiem atbilstošiem aktiem.

  - PASŪTĪTĀJS veic Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina apmaksu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas no UZŅĒMĒJA.

  - Gadījumā, ja rēķins neatbilst spēkā esošo tiesību aktu prasībām vai nav norādīts PASŪTĪTĀJA Līgumam piešķirtais reģistrācijas numurs un/vai pieļautas matemātiskas vai citas kļūdas, kuras padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neveikt maksājumus līdz korekti noformēta dokumenta saņemšanas. Šajā gadījumā maksājuma termiņš sākas no korekti noformēta dokumenta saņemšanas dienas un nav uzskatāms par kavējumu.

- Darbu, materiālu, iekārtu kvalitāte un garantijas

  - UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM rūpnīcas-izgatavotājas izsniegto dokumentu oriģinālus (sertifikāti, pases, iepakojuma lapas), kuri apliecina, ka Darbu izpildē izmantotie materiāli ir jauni un atbilst Līguma noteikumiem. UZŅĒMĒJS atbild par materiālu trūkumiem atbilstoši Civillikuma 1593. un 1612.-1618.panta prasībām.

  - Garantijas termiņš veiktajiem Darbiem, materiāliem, iekārtām un rezerves daļām ir __ (____)  [tiek norādīts atbilstoši iepirkuma nolikuma noteikumiem un ievērojot izvēlētā pretendenta piedāvājumā norādīto] mēneši no Objekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.

  - PASŪTĪTĀJS garantijas termiņa laikā drīkst iesniegt UZŅĒMĒJAM pretenziju par izpildīto Darbu vai izmantoto materiālu kvalitātes neatbilstību.

  - Ja tiek konstatēta izpildīto Darbu vai materiālu, iekārtu neatbilstība, PASŪTĪTĀJAM 7 (septiņu) darba dienu laikā, rakstiski paziņojot, jāizsauc UZŅĒMĒJA pilnvarotais pārstāvis, lai sastādītu abpusēju aktu. Ja UZŅĒMĒJA pilnvarotais pārstāvis neierodas norādītajā laikā un vietā, tad PASŪTĪTĀJS vienpusēji sastāda aktu par izpildīto Darbu vai materiālu, iekārtu kvalitātes neatbilstību un tiek uzskatīts, ka UZŅĒMĒJS tam piekrīt.

  - Izpildīto Darbu kvalitātes neatbilstības novēršana vai nekvalitatīvo materiālu, iekārtu nomaiņa pret jauniem tiek veikta 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no dienas, kad sastādīts akts par izpildīto Darbu vai materiālu, iekārtu kvalitātes neatbilstību.

  - Darbiem jābūt izpildītiem saskaņā ar attiecīgajiem Latvijā spēkā esošajiem standartiem. Izmantojamiem materiāliem un rezerves daļām ir jābūt sertificētām atbilstoši Eiropas Savienības noteiktajiem standartiem.

  - UZŅĒMĒJS garantē savu Darbu kvalitāti un atbilstību Līgumā noteiktajam Tehniskajam Tehniskajām prasībām, kā arī apņemas uz sava rēķina novērst bojājumus un segt zaudējumus, kas radušies nekvalitatīvi veiktu Darbu dēļ vai uzstādīto iekārtu slēpto defektu atklāšanas gadījumā.

  - UZŅĒMĒJS garantē, ka tam ir visas nepieciešamās atļaujas, licences vai sertifikāti Līgumā noteikto Darbu veikšanai.

  - Īpašuma tiesības uz iekārtām, izmantotajiem materiāliem pāriet PASŪTĪTĀJAM brīdī, kad PASŪTĪTĀJS ir veicis apmaksu pilnā apmērā, izņemot Līguma 10.5.punktā noteikto. Līdz īpašuma tiesību pārejas brīdim PASŪTĪTĀJAM nav tiesību iekārtas, materiālus atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt.

- Pušu atbildība

  - Ja UZŅĒMĒJS nokavē pilnā apjomā izpildīto Darbu nodošanas beigu termiņu (Līguma 2.1. punkts), tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības prasīt, lai UZŅĒMĒJS maksā līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no neizpildītā Darba apjoma vērtības par katru kavējuma dienu, bet kopumā ne vairāk par 10% (desmit procenti) no neizpildītā Darba apjoma vērtības. Šajā gadījumā Puses sastāda atsevišķu neizpildītā Darba apjoma vērtības noteikšanas aktu par faktiski izpildīto Darba apjomu un to vērtību uz pēdējo Līgumā noteikto Darbu nodošanas termiņa dienu.

  - Ja PASŪTĪTĀJS nokavē rēķina apmaksu, tad UZŅĒMĒJS ir tiesīgs prasīt, lai PASŪTĪTĀJS maksā līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, bet kopumā ne vairāk par 10% (desmit procenti) no kavētās maksājuma summas.

  - UZŅĒMĒJA pienākums ir segt zaudējumus, kas radušies PASŪTĪTĀJAM UZŅĒMĒJA darbības vai bezdarbības rezultātā, veicot Līgumā paredzētos Darbus, t.sk.:

    - neatgriezeniskos zaudējumus – bojātās iekārtas tirgus vērtību;

    - izdevumus, kas radušies PASŪTĪTĀJAM pie nepieciešamības papildus veikt iekārtu palaišanu;

    - izdevumus, kas radušies PASŪTĪTĀJAM, veicot videi radītā kaitējuma novēršanu;

    - izdevumus, kas radušies PASŪTĪTĀJAM, veicot soda naudas samaksu valsts institūcijām par videi radīto kaitējumu.

  - Ja UZŅĒMĒJS piekrīt zaudējumu nodarīšanas faktam un Puses var vienoties par zaudējumu apmēru, tiek sastādīta zaudējumu aprēķins, kurā norādītā summa UZŅĒMĒJAM ir jāsamaksā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no zaudējumu aprēķina parakstīšanas dienas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes pienākuma.

  - UZŅĒMĒJS garantē un apliecina, ka UZŅĒMĒJS, Darbu veikšanai un izpildei piesaistītās personas (apakšuzņēmējs, sadarbības partneris u.tml.), Darbu izpildei (pēc pienācīgas pārbaudes) nodrošinātie un piegādātie materiāli un iekārtas (ierīces), Darbu izpildei materiālu piegādes ķēdes dalībnieki nav iekļautas un uz tiem nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos un Latvijas Republikas nacionālajos tiesību aktos norādītajam. Ja Līguma izpildes laikā šādas sankcijas tiks piemērotas vai kļūs attiecināmas, UZŅĒMĒJS nekavējoties rakstveidā par to paziņos PASŪTĪTĀJAM.

  - UZŅĒMĒJS garantē un apliecina neiesaistīties, izbeigt un neuzturēt darījuma attiecības ar personām, kuras pārkāpj Līguma 8.6. punktā norādītās tiesiskās normas, sankcijas un ierobežojumus.

[tiek piemērots, ievērojot izvēlētā pretendenta piedāvājumā norādīto:]

  - Ja UZŅĒMĒJS Darbus neveic vispār un/vai pilnā apjomā un/vai Līgumā noteiktajos termiņos, tad UZŅĒMĒJS atmaksā PASŪTĪTĀJAM Līguma 6.3.punktā noteikto avansa maksājumu pilnā apmērā vai avansa neatmaksāto atlikušo daļu PASŪTĪTĀJA norādītajā termiņā, saskaņā ar PASŪTĪTĀJA izrakstīto rēķinu. Šajā gadījumā par katru atmaksas maksājuma termiņa kavējuma dienu PASŪTĪTĀJS var aprēķināt UZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no atmaksājamās summas.

- Līguma nodrošinājums

  - UZŅĒMĒJS apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža iesniegt (iemaksāt) līguma nodrošinājumu par summu ________ EUR (____________________ euro un __ centi), kura atbilst 5 % (pieciem procentiem), no 6.1.punktā noteiktās Līguma summas. Līguma nodrošinājumu saskaņā ar Līguma 1.1.punktā minētā iepirkuma nolikuma prasībām iesniedz kā kredītiestādes (Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Pasaules tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde) izsniegtu garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības (Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Pasaules tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība) izsniegtu apdrošināšanas polisi (pievienojot arī maksājuma uzdevumu, kurš apliecina, ka veikts prēmijas maksājums), vai kā Līguma nodrošinājuma summas iemaksu PASŪTĪTĀJA bankas kontā Nr. LV17 RIKO 0000 0802 49645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, bankas kods: RIKOLV2X  (iesniedzot maksājuma apliecinājumu PASŪTĪTĀJAM), maksājuma mērķī norādot atbilstošu iemaksas mērķim pamatojumu, ietverot Līguma datumu un Pasūtītāja piešķirto numuru, piemēram: "Līguma nodrošinājums Līguma datums un numurs” un iesniedz maksājuma apliecinājumu PASŪTĪTĀJA pilnvarotajam pārstāvim.

  - PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt Līguma nodrošinājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - pilnā apmērā – ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 10.3.punktu (neatkarīgi no zaudējumu esamības);

    - pilnā apmērā – ja UZŅĒMĒJS atsakās no savu saistību izpildes (neatkarīgi no zaudējumu esamības);

    - UZŅĒMĒJA līgumsodu segšanai – līgumsodu summas apmērā;

    - PASŪTĪTĀJA zaudējumu, kas radušies šajā Līgumā noteikto UZŅĒMĒJA saistību neizpildes rezultātā, atlīdzināšanai – zaudējumu summas apmērā. Šādā gadījumā PASŪTĪTĀJS nosūta UZŅĒMĒJAM zaudējumu aprēķinu.

  - Ja PASŪTĪTĀJS ir ieturējis Līguma nodrošinājumu saskaņā ar 9.2.3.punktu, tad Līguma nodrošinājums saskaņā ar 9.2.1., 9.2.2. vai 9.2.4.punktu ir izmantojams Līguma nodrošinājuma atlikušās daļas apmērā, ņemot vērā, ka līgumsods neietver zaudējumu atlīdzību.

  - Ja PASŪTĪTĀJS ir ieturējis Līguma nodrošinājumu saskaņā ar 9.2.1., 9.2.2. vai 9.2.4.punktu, tad UZŅĒMĒJS atlīdzina PASŪTĪTĀJAM zaudējumus tādā apmērā, kas pārsniedz saskaņā ar 9.2.1., 9.2.2. vai 9.2.4.punktu saņemtās summas.

  - Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā Līguma 2.1. punktā noteiktajā Darbu izpildes termiņā un 30 (trīsdesmit) kalendāras dienas pēc tā. Gadījumā, ja Darbi netiek pabeigti Līguma 2.1. punktā noteiktajā Darbu izpildes termiņā, UZŅĒMĒJAM ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms Līguma izpildes nodrošinājuma termiņa beigām Līguma izpildes nodrošinājums ir jāpagarina par termiņu, kurš ir vienāds ar Darbu izpildes termiņa pagarinājumu.

  - Līguma nodrošinājuma (izmaksājot iemaksāto Līguma nodrošinājumu) PASŪTĪTĀJS atgriež UZŅĒMĒJAM 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā derīguma termiņa beigām.

- Līguma grozīšanas un izbeigšanas nosacījumi

  - Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti, izņemot Līguma 10.7.punktā noteiktajā gadījumā. Tie pievienojami Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.

  - Puses ir tiesīgas Līgumu izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.

  - PASŪTĪTĀJS var vienpusēji izbeigt Līgumu (pilnīgi vai daļēji) jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - UZŅĒMĒJS bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU maina Darbu cenu;

    - UZŅĒMĒJS nevar nodrošināt Darbus par Līgumā noteikto cenu;

    - iekārtu, materiālu vai Darbu kvalitāte neatbilst Tehniskajām prasībām vai Līguma noteikumiem;

    - vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāras dienas tiek kavēts Līgumā UZŅĒMĒJAM noteiktais pilnā apjomā izpildīto Darbu nodošanas termiņš (Līguma 2.1. punkts) vai Defektu aktā novēršanas termiņš (Līguma 5.3. punkts);

    - UZŅĒMĒJS ir pārkāpis kādu no Līguma noteikumiem, tai skaitā Līguma 14.2.punkta noteikumus, kā arī UZŅĒMĒJS saskaņā ar Līguma nosacījumiem neiesniedz profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu vai (neiemaksā) Līguma nodrošinājumu [tiek piemērots, ievērojot izvēlētā pretendenta piedāvājumā norādīto:], ka arī neiesniedz Līguma noteikumiem atbilstošs avansa nodrošinājums 1 (viena) mēneša laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas;

    - UZŅĒMĒJAM apturēta vai anulēta (uzsākot Montāžu vai to izpildes gaitā) Drošības apliecība;

    - Līguma izpildes laikā saskaņā ar attiecīgas institūcijas lēmumu tiek apturēta vai pārtraukta UZŅĒMĒJA saimnieciskā darbība vai uzsākts maksātnespējas process vai ir pieņemts kompetentās institūcijas konkurences jomā lēmums, ar kuru UZŅĒMĒJS ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās;

    - Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē Līguma izpildi;

  - Ja Līgums tiek izbeigts, saskaņā ar Līguma 10.3.punkta noteikumiem, PASŪTĪTĀJS nosūta par to rakstisku paziņojumu UZŅĒMĒJAM pa pastu. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā, kurš Līguma 10.3.1.-10.3.6.punktos noteiktajos gadījumos nevar būt īsāks par 8 (astoņām) kalendārajām dienām no paziņojuma nosūtīšanas dienas, bet Līguma 10.3.7. un 10.3.8.punktos noteiktajos gadījumos – nekavējoties.

  - Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, Puses nokārto visas saistības, kādas ir radušās līdz faktiskajam Līguma izbeigšanas brīdim. Ja Līguma 10.3.8. punktā piemēroto sankciju dēļ PASŪTĪTĀJAM nav tiesības veikt samaksu UZŅĒMĒJAM, PASŪTĪTĀJS atliek samaksas veikšanu un samaksai noteiktie termiņi tiek pagarināti līdz brīdim, kad pret UZŅĒMĒJU tiek atceltas sankcijas un maksājumus ir iespējams veikt un šajā gadījumā sniegtie Darbi pāriet PASŪTĪTĀJA īpašumā pirms maksājuma veikšanas.

  - Līguma 2.1.punktā noteiktais izpildīto Darbu nodošanas termiņš var tikt pagarināts, Pusēm par to rakstiski vienojoties, par laika periodu, par kādu attiecīgais gadījums aizkavē Darbu izpildi šādos gadījumos:

    - ja nepieciešams veikt papildus vai neparedzētos Darbus, kuri ir būtiski un nepieciešami Līguma izpildei;

    - ja objektīvi pastāv un ir konstatējami neatbilstoši meteoroloģiskie laika apstākļi (āra gaisa temperatūra, apstākļi, nokrišņi u.c. pierādāmi apstākļi), kuru dēļ nav iespējams, kvalitatīvi, atbilstoši Materiālu tehnoloģiskajiem nosacījumiem un darbu tehnoloģijai vai saskaņā ar saistošo tiesību aktu prasībām veikt visus vai noteiktu Darbu daļu. UZŅĒMĒJS šajā gadījumā ir atbildīgs, lai izpildītajiem Darbiem neveidotos defekti, UZŅĒMĒJA pienākums ir nodrošināt, lai izpildītie Darbi tiktu saglabāti;

    - ja kavējas Darbu virzībai iekārtu, būtisku un nepieciešamu materiālu piegāde, un šie kavējumi objektīvi nav iestājušies UZŅĒMĒJA vainas dēļ (novēloti veikts pasūtījums u.tml.).

  - Mainoties Pušu rekvizītiem, Pušu kontaktpersonām vai Līgumā noteiktajiem e-pastiem, attiecīgā Puse nekavējoties informē rakstiski otru Pusi, norādot informāciju par izmaiņām, ar vēstuli, kuru parakstījusi attiecīgās Puses persona ar pārstāvības tiesībām(ja attiecināms, atbilstošu pilnvarojumu) un šī vēstule ir uzskatāma par Līguma neatņemamu sastāvdaļu (bez rakstiskas vienošanās par grozījumiem Līgumā), vai Puses paraksta savstarpēju vienošanos.

  - Ja Valsts ieņēmumu dienests apturēs UZŅĒMĒJA saimniecisko darbību, PASŪTĪTĀJS ievēros likuma „Par nodokļiem un nodevām” 34.1pantā noteiktā prasības.

[tiek piemērots, ievērojot izvēlētā pretendenta piedāvājumā norādīto:]

  - Gadījumā, ja Līguma darbība tiek pārtraukta pirms termiņa un UZŅĒMĒJA izpildīto Darbu vērtība nav sasniegusi avansā iemaksātās summas apmēru (Līguma 6.3.punkts), UZŅĒMĒJS neizmantoto summu atmaksā PASŪTĪTĀJAM 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc šī Līguma izbeigšanas, pārskaitot to PASŪTĪTĀJA kontā.

- Nepārvaramā vara (force majeure)

  - Gadījumā, ja kāda no Pusēm kopumā vai daļēji nevar izpildīt savas līgumsaistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Līguma saistību izpildes termiņus Puses pagarina attiecīgi par šo apstākļu darbības laiku.

  - Nepārvaramas varas apstākļi ietver sevī notikumus, kuri izriet ārpus Pušu kontroles un atbildības, tai skaitā, bet ne tikai dabas katastrofas, ugunsnelaimes, plūdi, citas stihiskas nelaimes, sociālie konflikti (streiki, boikoti, lokauti), kara darbība.

  - Ja iepriekš minētie apstākļi ilgst vairāk nekā mēnesi, katrai Pusei ir tiesības atteikties no tālākas Līguma saistību izpildes un nevienai no Pusēm nav tiesības prasīt, lai otra Puse atlīdzinātu jebkura rakstura zaudējumus.

  - Puse, kurai Līguma saistību izpilde kļuvusi neiespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, paziņo otrai Pusei rakstveidā par šādu apstākļu darbības sākumu un beigām ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas līdzko tas objektīvi iespējams, kā arī Pusei ir pienākums pēc otras Puses pieprasījuma pierādīt paziņojumā norādītos apstākļus un, ka tā ir rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību, lai novērstu saistību izpildes nokavējumu.

- Komercnoslēpuma saistības

  - Līguma noteikumi, kā arī informācija, kas saistīta ar Pušu sadarbību vai kas par PASŪTĪTĀJU nonākusi UZŅĒMĒJA rīcībā Līguma izpildes rezultātā, uzskatāma par Pušu komercnoslēpumu, un bez iepriekšējas rakstiskas otras Puses piekrišanas nav izpaužama trešajām personām Līguma darbības laikā un pēc tam. Šis pienākums neattiecas uz informāciju, kura ir publiski pieejama un informāciju, kas atklājama attiecīgām valsts institūcijām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, ja tā tiek sniegta šīm institūcijām tiesību aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

  - Saņemto Puses komercnoslēpumu saturošo informāciju otra Puse apņemas izmantot vienīgi Līguma ietvaros noteikto saistību izpildes nodrošināšanai, ievērojot otrās Puses komercintereses un šo konfidencialitātes pienākumu

- Personas datu aizsardzība

  - Puses apliecina, ka tās ir informētas, ka vienas Puses iesniegtos personas datus, ja tas nepieciešams Līguma izpildei drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar Līguma priekšmetu, Līgumā noteiktajā apjomā, uz Līguma darbības termiņu un tikai saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām.

  - Puses nodrošina šajā Līgumā par kontaktpersonām norādīto darbinieku informēšanu par tiesībām nodot ar tiem saistīto kontaktinformāciju darba tiesisko attiecību ietvaros un amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī par darbinieku kā datu subjektu tiesībām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību un normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā.

  - Puses apņemas nodrošināt spēkā esošajiem tiesību aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni otras Puses iesniegtajiem personas datiem.

  - Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām otras Puses iesniegtos personas datus. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem Pusēm var rasties šāds pienākums, tās pirms personas datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien to neaizliedz spēkā esošie tiesību akti.

  - Katra no Pusēm patstāvīgi ir atbildīga Datu subjekta priekšā par personas datu aizsardzības un apstrādes noteikumu neievērošanu un, ja tiek konstatēta Puses atbildība, Pusei jāapmierina Datu subjekta prasījumi saistībā ar personas datu pārkāpumu un tā novēršanu, kā arī jāapmaksā ar personas datu pārkāpumu saistītie administratīvie sodi  un jāatlīdzina ar tiesas spriedumu piespriestās zaudējumu summas.

  - Puses apņemas iznīcināt otras Puses iesniegtos personas datus, tiklīdz izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt.

- “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipi

  - UZŅĒMĒJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinies ar koncerna mājas lapā www.ldz.lv publicētajiem “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki un ar Līguma izpildi saistītie apakšuzņēmēji.

  - UZŅĒMĒJAM ir pienākums nekavējoties informēt VAS “Latvijas dzelzceļš”, ja identificēta situācija, kad pārkāpts kāds no “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, kā arī informēt par pasākumiem, kas tiek veikti, lai situāciju atrisinātu un novērstu tās atkārtošanos nākotnē. Gadījumā, ja šāda informācija netiek sniegta, bet  PASŪTĪTĀJAM kļūst zināms, ka UZŅĒMĒJS ir pārkāpis kādu no “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, tiks izvērtēta turpmākā sadarbība likumā noteiktajā kārtībā un apjomā.

  - Ja UZŅĒMĒJA rīcībā šī Līguma izpildes ietvaros nonāk informācija vai pamatotas aizdomas, ka “Latvijas dzelzceļš” koncerna uzņēmuma darbinieks personiski vai ar starpnieku pieprasa, pieņem, piedāvā jebkāda veida materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumus jebkādām personām ar nolūku panākt noteiktu prettiesisku lēmumu pieņemšanu, gūt prettiesiskus labumus vai priekšrocības vai sasniegt citu savtīgu mērķi personiskās, UZŅĒMĒJA vai jebkādu citu personu interesēs, UZŅĒMĒJAM ir pienākums par to nekavējoties informēt “Latvijas dzelzceļš” koncerna valdošā uzņēmuma Drošības direkciju, izmantojot ziņošanas iespējas koncerna mājas lapā www.ldz.lv. Paziņojumā jābūt iekļautai informācijai, faktiem vai materiāliem, kas ticami norāda uz minētajām darbībām vai sniedz pamatotu iemeslu aizdomām par šādām darbībām. PASŪTĪTĀJS garantē, ka informācija tiks vispusīgi un objektīvi izvērtēta un pret ziņotāju, kā arī viņa pārstāvēto uzņēmumu un citiem tā darbiniekiem netiks vērstas nepamatotas negatīvas sekas vai darbības.

- Citi noteikumi

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai Pusei bez otras līgumslēdzējas Puses rakstveida piekrišanas.

  - UZŅĒMĒJS jebkuru apakšlīgumu saistībā ar Darbu izpildi drīkst slēgt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu. Noslēgtā apakšlīguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar Līguma noteikumiem.

  - Visi nelaimes gadījumi, kas notikuši Darbu izpildes vietā, tiek izmeklēti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

  - Līguma daļu nosaukumi ir lietoti tikai ērtākai Līguma pārskatāmībai un tie nevar tikt izmantoti Līguma tulkošanai vai interpretācijai.

  - Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties no Līguma vai sakarā ar šo Līgumu, risina Pusēm vienojoties sarunu ceļā. Ja pēc 14 (četrpadsmit) kalendārām dienām vienošanās netiek panākta, strīdus nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesai pēc piekritības. No Līguma izrietošās saistības (tajā skaitā arī attiecībā uz Līguma paredzēto iesniedzamo Līguma nodrošinājumu) apspriežamas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

  - Savstarpējās Pušu attiecības, kas nav noteiktas Līgumā, ir regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām.

  - Līgums kopā ar _ (_____________) pielikumiem ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

- Pušu rekvizīti un kontaktinformācija

  - PASŪTĪTĀJS:

VAS “Latvijas dzelzceļš”; juridiskā adrese: Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga, LV-1547; reģistrācijas Nr.40003032065; PVN reģistrācijas Nr.LV40003032065; banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle; konta Nr.LV17RIKO0000080249645; SWIFT kods: RIKOLV2X; tālrunis: 80021181, 67234508; e-pasts: info@ldz.lv.

Darbu pieņēmējs (PASŪTĪTĀJA struktūra): Tehniskās ekspluatācijas direkcijas Elektrotehniskā pārvalde. Faktiskā adrese: Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija; tālrunis: 67232240; e-pasts: ep@ldz.lv.

PASŪTĪTĀJA pilnvarotais pārstāvis: __________________, tālrunis: ___________, e-pasts: _____________________, vai persona, kas viņu aizvieto.

  - UZŅĒMĒJS:

[Izvēlētā pretendenta nosaukums]; juridiskā adrese: _______________; reģistrācijas Nr._______________; PVN reģistrācijas Nr._______________; banka: _______________; konta Nr. _______________; SWIFT kods: _______________; tālrunis: _____________; e-pasts: ___________.

UZŅĒMĒJA pilnvarotais pārstāvis: __________________, tālrunis: ___________, e-pasts: _____________________, vai persona, kas viņu aizvieto.

| PASŪTĪTĀJS: Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu ________________ Datumu skatīt laika zīmogā | UZŅĒMĒJS: Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu ________________ Datumu skatīt laika zīmogā |
| --- | --- |

____________ Līguma Nr.______________

1.pielikums

Tehniskās prasības

(informācija atbilstoši sarunu procedūras __.pielikumam)

…

| PASŪTĪTĀJS: Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu ________________ Datumu skatīt laika zīmogā | UZŅĒMĒJS: Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu ________________ Datumu skatīt laika zīmogā |
| --- | --- |

____________ Līguma Nr.______________

2.pielikums

Finanšu aprēķins *  **

(informācija atbilstoši sarunu procedūras __.pielikumam un sarunu procedūras uzvarētāja piedāvājumam)

…

* Finanšu aprēķinā specifikācijas pozīcijas daudzumi un nosaukumi, katras pozīcijas apjomi un summas ir noteikti provizoriski, tiks precizēti projektēšanas gaitā katras sadaļās kopējās summas robežās.

** Izdevumi par signālistu piesaisti dzelzceļa satiksmes regulēšanai  Montāžas izpildes laikā neiekļauti cenu piedāvājumā, nepieciešamības gadījumos viņu klātbūtni uz objektiem, kā arī ar to saistītus izdevumus, nodrošinās PASŪTĪTĀJS.

| PASŪTĪTĀJS: Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu ________________ Datumu skatīt laika zīmogā | UZŅĒMĒJS: Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu ________________ Datumu skatīt laika zīmogā |
| --- | --- |

____________ Līguma Nr.______________

3.pielikums

Objekta nodošanas un pieņemšanas akts

[paraugs]

[katram Objektam tiek noformēts atsevišķs akts]

____________________________________ (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un ________________________ (turpmāk – UZŅĒMĒJS), no otras puses (PASŪTĪTĀJS un UZŅĒMĒJS kopā turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse), saskaņā ar 20___. gada _______ ___________ līgumu Nr.____________ par__________________________ (turpmāk – Līgums), paraksta šo aktu, ņemot vērā šādus nosacījumus:

- Puses apliecina, ka UZŅĒMĒJS saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem PASŪTĪTĀJA interesēs Objektā: _______________________________________ (Objekta nosaukums) ir izpildījis ____________________ (darbu nosaukums) , turpmāk – Darbs, pilnā apjomā.

- Darbu faktiskās izmaksas ir _____________ EUR bez PVN.

- Puses apliecina, ka UZŅĒMĒJS ir nodevis un PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis Darbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) izpilddokumentāciju (ekspluatācijas noteikumus, tehniskās specifikācijas, izpildshēmas, rasējumus u. tml.), kā arī visu citu Līgumā paredzēto dokumentāciju.

- Darbu pabeigšanas datums ir 20__. gada _____. ________. (datums, kad Objekts pieņemts ekspluatācijā)

[tiek piemērots atbilstošais:]

- Akts sagatavots uz vienas lapas, 2 (divos) vienādos eksemplāros, katrai Pusei pa 1 (vienam) eksemplāram.

[vai]

Akts ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu. Akta parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

| PASŪTĪTĀJS: _________________________________ ________________ 2025.gada ____. ___________ | UZŅĒMĒJS: _________________________________ ________________ 2025.gada ____. ___________ |
| --- | --- |

[tiek piemērots, ievērojot izvēlētā pretendenta piedāvājumā norādīto:]

____________ Līguma Nr.______________

4.pielikums

Avansa maksājums un avansa maksājuma nodrošinājums

PASŪTĪTĀJS izmaksā avansa maksājumu apmērā un termiņā saskaņā ar līguma nosacījumiem pēc rēķina un avansa maksājuma nodrošinājuma (turpmāk tekstā saukts arī kā – Avansa nodrošinājums) saņemšanas.

Avansa nodrošinājumam nosacījumi.

- Avansa nodrošinājuma summai jāatbilst Līguma 6.3.punktā minētajam avansa apmēram.

- Avansa nodrošinājumu iesniedz pēc izvēles:

  - kā kredītiestādes (Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes filiāle) izdota garantiju:

  - apdrošināšanas sabiedrības (Latvijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība vai Eiropas komercsabiedrība, vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā sabiedrība, kurai saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu) izsniegta garantija (apdrošināšanas polise), pievienojot maksājumu apliecinošu dokumentu (kopija), kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu pilnā apmērā;

- Avansa nodrošinājuma – garantijas saņēmējs ir VAS “Latvijas dzelzceļš” (skat. PASŪTĪTĀJA rekvizītus līguma 15.sadaļā).

- Avansa nodrošinājums garantē, ka Nodrošinājuma (garantijas) devējs (kredītiestāde, apdrošināšanas sabiedrība) pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska pieprasījuma, neprasot papildus pamatojumu savai prasībai), apņemas apmaksāt PASŪTĪTĀJAM uz garantijas pamata pieprasīto summu, nepārsniedzot garantijā minēto maksimālo summu, vai iemaksas gadījumā PASŪTĪTĀJS ietur sev par labu UZŅĒMĒJA  iemaksāto Avansa nodrošinājuma summu, ja:

UZŅĒMĒJS (avansa saņēmējs) neizpilda starp UZŅĒMĒJU un PASŪTĪTĀJU noslēgtā Līguma noteikumus un neatmaksā saņemto avansu

- Avansa nodrošinājumam jābūt no UZŅĒMĒJA puses neatsaucamam.

- Avansa nodrošinājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas pēc Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas.

- PASŪTĪTĀJS atgriež avansa nodrošinājumu pēc UZŅEMĒJA pieprasījuma saņemšanas pēc 6.punktā noteiktā spēkā esamības termiņa beigām.

- Avansa nodrošinājumam piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar avansa nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

Kredītiestādes garantijai jābūt ietvertam nosacījumam, ka garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas (International Chamber of Commerce (ICC)) izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām (“Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti.

Pasūtītājs, izmantojot publiskās datu bāzes un publiski pieejamo informāciju, pārbauda un pārliecinās, vai uz Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu (kā arī piesaistītajām personām) neattiecas izslēgšanas noteikumi atbilstoši nolikuma 3.2.punktam. Komisija ir tiesīga pieprasīt no pretendenta jebkurā brīdī iesniegt kompetentu institūciju izsniegtus aktuālus dokumentus, kas apliecina, ka uz pretendentu (kā arī, ja attiecināms, uz pretendenta piedāvājumā norādītajām personām) atbilstoši nolikumā paredzētajam neattiecas neviens no nolikuma 3.2.punktā minētajiem obligātajiem pretendentu izslēgšanas noteikumiem, īpaši gadījumos, ja minēto aktuālo informāciju nav iespējams pārbaudīt publiski pieejamās datu bāzēs.

Norādīto dokumentu iespējams iesniegt pēc pasūtītāja/komisijas pieprasījuma pretendents, kam izvērtēšanas procesa rezultātā iespējama līguma slēgšanas tiesību piešķiršana.

Norādīto dokumentu iespējams iesniegt pēc pasūtītāja/komisijas pieprasījuma pretendents, kam izvērtēšanas procesa rezultātā iespējama līguma slēgšanas tiesību piešķiršana.

Tīmekļvietnes adrese: https://likumi.lv/ta/id/178987-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-un-terorisma-un-proliferacijas-finansesanas-noversanas-likums

Norādīto dokumentu iespējams iesniegt pēc pasūtītāja/komisijas pieprasījuma pretendents, kam izvērtēšanas procesa rezultātā iespējama līguma slēgšanas tiesību piešķiršana.